FLOW CHART : PELAKSANAAN EVALUASI KEGIATAN

| NO | URAIAN PROSEDUR | PELAKSANA |  |  |  | MUTU BUKU |  |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kepala Badan | Sekretaris | Kasubag Perencanaan | Pelaksana | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Mengumpulkan Data, informasi meliputi aliran kas, penyerapan dana, kemajuan kegiatan terutama fisik, target penyelesaian |  |  |  | MULAI | Agenda kerja/ Tupoki, DPA | 1 jam | Data terkumpul | SOP Pengumpulan Data |
| 2. | Mencermati dan mempelajari pelaksanaan kegiatan terutama yang berada di lapangan/fisik berdasarkan laporan atau hasil monitoring |  |  |  |  | Agenda kerja/ Tupoksi, DPA, Laporan monitoring | 1 Jam | Hasil pencermatan laporan | - |
| 3. | Memeriksa kesesuaian data antara penyerapan dana dengan kemajuan kegiatan melalui matrik meliputi; - Bukti atau fisik - Aliran kas sesuai DPA - Sisa kas/anggaran sisa - Ketepatan waktu - Peruntukan dana sesuai rincian DPA |  |  |  |  | Data terkumpul, Hasil pencermatan lapora, DPA, Bukti-bukti | 2 jam | Matrik | - |
| 4. | Memberikan penilaian dari hasil pemeriksaan dalam bentuk data kualitatif dan kwantitatif berikut ulasannya termasuk hambatan, alasan dan kemudian disampaikan kepada pimpinan |  |  |  |  | Matrik Daftar penilaian Komputer, ATK | 1 Jam | Matrik dengan penilaiannya | - |
| 5. | Melakukan penilaian dari hasil pemeriksaan. Jika hasil pemeriksaan secara perhitungan benar akan diberi paraf dan diteruskan kepada Kepala Badan selaku PA/PPK. Jika tidak maka hasil pencocokan dikembalikan untuk dikoordinasikan kepada PPTK. |  |  |  |  | Matrik dengan penilaiannya | 1 jam | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | - |
| 6. | Melakukan penilaian ulang dari hasil pemeriksaan. Jika sudah benar dapat disimpan dan jika belum maka akan dikembalikan untuk diperbaiki bila kesalahan karena salah perhitungan. Apabila ketidak sesuaian terjadi karena kesalahan PPTK maka akan dipanggil untuk dilengkapi agar cocok kembali. |  |  |  |  | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | 10 menit | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | - |
| 7. | Menyimpan matrik dan dokumen |  |  |  | SELESAI | Disposisi Matrik dengan penilaiannya | 3 menit | Dokumen evaluasi | SOP Pengelolaan Data |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KARANGANYAR

AGUS CIPTO WALUYO, SH., MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19610822 198903 1 006