Untuk mendukung strategi inflasi 4 K, DPUPR Bidang Sumber Daya Air melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi untuk memenuhi ketersediaan air di lahan pertanian.

Adapun sampai saat ini jaringan irigasi yang sudah realisasi/sedang di kerjakan adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) |  |  |  |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Banjaransari | 2.168.285.000,00 | Kontrak 24 Januari 2024 (Tender Dini) Progress 91,336%, |
| Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  |  |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dondong | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Tlobo | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Bangsri | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dung Gudel | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Semut | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Jungkeh | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 5 Juni 2024 |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Kedung Pelem | 192.000.000,00 | Kontrak/SPK tanggal 11 Juni 2024 |
|  | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 500.000.000,00 | Januari – Juli 2024 (Progress 90,00%) |

Untuk Jaringan irigasi yang belum terealisasi adalah sebagai berikut:

| No | Kegiatan | Pagu Anggaran Rp | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana Alokasi Khusus (DAK) |  |  |  |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Sitempur | 1.251.085.000,00 | Proses E-Purchasing / E-Katalog |
|  | Peningkatan Jaringan Irigasi DI Kedung Manggis | 887.740.000,00 | Proses E-Purchasing / E-Katalog |
| Dana Alokasi Umum (DAU) |  |  |  |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekuwung | 192.000.000,00 | Proses E-PL |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sekucing | 144.000.000,00 | Proses E-PL |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Goro | 96.000.000,00 | Proses E-PL |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sejambon | 192.000.000,00 | Proses E-PL |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Mojorejo | 192.000.000,00 | Proses E-PL |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Sipenggung | 174.600.000,00 | Persiapan Dokumen Pengadaan |
|  | Perbaikan Jaringan Irigasi DI Dlangin | 192.000.000,00 | Persiapan Dokumen Pengadaan |
|  | Pengerukan Sedimen dan Perbaikan Jaringan Irigasi | 192.000.000,00 | Persiapan Dokumen Pengadaan |