|  | ### PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ## BADAN KEUANGAN DAERAH ### Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366 ### Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713 |
| --- | --- |

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :  027/88/V/2023

Pada hari ini  senin   tanggal  lima belas  bulan mei   tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Badan keuangan Daerah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

| 1. | Nama | : | KURNIADI MAULATO, S.Sos, M.Si |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIP | : | 19700510 199003 1 006 |  |
|  | Pangkat | : | Pembina Utama Muda |  |
|  | Jabatan | : | Kepala Badan Keuangan Daerah Selanjutnya sebagai Pihak Kesatu |  |
| 2. | Nama | : | TRI WAHYUNI, S.Kom |  |
|  | NIP | : | Penata Muda Tk. I |  |
|  | Pangkat | : | 19881005 201101 2 009 |  |
|  | Jabatan | : | Pengurus Barang Selanjutnya sebagai Pihak Kedua |  |

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu telah menyerahkan barang  Pengadaan   Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor  Kabupaten Karanganyar Tahun 2023  Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  No rekening 5.02.01.2.09.09 5.1.02.03.03.0001 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar kepada Pihak Kedua,yang dilaksanakan oleh :

| Nama Perusahaan Nama Pimpinan Perusahaan Alamat NPWP Harga Negosiasi | : : : : : | CV. SIGRA TEKNIK IKSAN NUR MUSTAQIM Mandungan, Jungke, RT 01/IV, Karanganyar. 90.407.795.5.528.000 Rp 197.265.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak. |
| --- | --- | --- |

Dengan rincian jenis, jumlah dan harga barang sebagaimana terlampir

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

| Yang Menerima Pengurus Barang BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TRI WAHYUNI, S.Kom Penata Muda Tk. I NIP. 19881005 201101 2 009 | Karanganyar, 15 Mei 2023 Yang Menyerahkan KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, Selaku Pengguna Anggaran KURNIADI MAULATO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700510 199003 1 006 |
| --- | --- |

Lampiran 	:  Berita Acara Serah Terima Barang

Nomor 	:  027/7/V/PPK/2023

Tanggal 			: 	15 Mei 2023

| No. | Uraian Pekerjaan | Volume | Sat. | Analysa | Harga Satuan | Jumlah Harga | Harga Semua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengukuran dan pemasangan bouwplank | 7 | m' | A.2.2.1.4. | 63.501,12 | 444.507,84 |  |
| 2 | Pembersihan lapangan | 1 | ls | Daftar harga | 797.000,00 | 797.000,00 |  |
| 3 | Penyelenggaraan K3 | 1 | ls | Dihitung | 450.000,00 | 450.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH A. | 1.691.507,84 |
| B | PEKERJAAN POS SATPAM |  |  |  |  |  |  |
| I | PEKERJAAN TANAH |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 5,13 | m3 | A.1.5.1.1. | 75.336,00 | 386.473,68 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 5,13 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 282.108,96 |  |
| 3 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 2,45 | m3 | An. Dihitung | 90.758,40 | 222.358,08 |  |
| 4 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 12,25 | m3 | A.1.5.1.10. | 258.758,40 | 3.169.790,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH I. | 4.060.731,12 |
| II | PEKERJAAN PASANGAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP | 3,42 | m3 | A.3.2.1.5. | 956.092,80 | 3.269.837,38 |  |
| 2 | Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP | 56,17 | m2 | A.4.4.1.12. | 137.070,40 | 7.699.244,37 |  |
| 3 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 7,5 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 507.619,43 |  |
| 4 | Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm | 104,84 | m2 | A.4.4.2.8. | 62.887,19 | 6.593.093,00 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 98,18 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 3.664.470,32 |  |
| 6 | Sponengan | 68 | m' | Daftar harga | 15.000,00 | 1.020.000,00 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 1,1475 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 397.523,42 |  |
| 8 | Memasang dinding granit tile uk. (60x60) cm | 6,66 | m2 | An. Dihitung | 279.233,25 | 1.859.693,45 |  |
| 9 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm | 14,2625 | m2 | An. Dihitung | 274.874,53 | 3.920.397,98 |  |
| 10 | Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos | 7,875 | m2 | An. Dihitung | 205.099,20 | 1.615.156,20 |  |
| 11 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 8,75 | m2 | An. Dihitung | 110.665,60 | 968.324,00 |  |
| 12 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 8,75 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 491.100,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH II. | 32.006.459,94 |
| III | PEKERJAAN BETON |  |  |  |  |  |  |
|  | SLOOF |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4275 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.157,93 | 493.402,52 |  |
| 2 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 78,679608 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 1.237.043,28 |  |
| 3 | Memasang bekisting untuk sloof | 5,7 | m2 | A.4.1.1.21. | 181.040,72 | 1.031.932,10 |  |
|  | KOLOM PRATIS 12/12 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,4608 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 532.757,57 |  |
| 5 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 104,8745933 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 1.858.644,17 |  |
| 6 | Memasang bekisting untuk kolom | 7,68 | m2 | A.4.1.1.22. | 311.016,16 | 2.388.604,11 |  |
|  | BETON LATIO 12/20 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,282 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 326.036,54 |  |
| 8 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 42,21584932 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 748.172,08 |  |
| 9 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 3,76 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 514.565,48 |  |
|  | BETON RINGBALK 12/25 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,7125 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 823.762,53 |  |
| 11 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 113,8980992 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 2.018.563,62 |  |
| 12 | Memasang bekisting | 9,5 | m2 | Dihitung | 179.040,72 | 1.700.886,84 |  |
|  | BETON PLAT MEJA PELAYANAN |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,045 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 52.027,11 |  |
| 14 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 2,95788 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 52.421,15 |  |
| 15 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 0,45 | m2 | Dihitung | 134.852,52 | 60.683,63 |  |
|  | BETON BALOK TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,345 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.156.157,93 | 398.874,49 |  |
| 17 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 55,15065856 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 977.409,75 |  |
| 18 | Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai) | 4,6 | m2 | Dihitung | 136.852,52 | 629.521,59 |  |
|  | BETON PLAT TALANG |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,475 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.151.157,93 | 546.800,02 |  |
| 20 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 46,8331 | kg | A.4.1.1.17. | 15.722,54 | 736.335,29 |  |
| 21 | Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Bangunan Gedung | 4,75 | m2 | A.4.1.1.24 | 362.536,16 | 1.722.046,76 |  |
|  | BETON RABAT |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Pembuatan m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100) | 2,45 | m3 | A.4.1.1.1. | 1.056.218,56 | 2.587.735,47 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH III. | 21.438.226,09 |
| IV | PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Memasang kusen pintu/jendela alluminium 4" | 15,7 | m' | A.4.2.1.24. | 149.981,54 | 2.354.710,18 |  |
| 2 | Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm | 2,1 | m2 | A.4.6.2.17. | 174.046,43 | 365.497,50 |  |
| 3 | Memasang pintu kaca rangka alluminium lengkap asesoris | 1,68 | m2 | A.4.2.1.26. | 973.628,91 | 1.635.696,57 |  |
| 4 | Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium lengkap asesoris | 2,52 | m2 | An. Dihitung | 933.776,91 | 2.353.117,81 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm | 1,47 | m2 | A.4.2.1.25 | 839.257,25 | 1.233.708,16 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IV. | 7.942.730,22 |
| V | PEKERJAAN ATAP, PLAFON DAN PARTISI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rangka atap baja ringan | 32,38975 | m2 | Daftar harga | 230.000,00 | 7.449.642,50 |  |
| 2 | Pasang genteng glasur jatiwangi | 32,38975 | m2 | An. Dihitung | 145.858,16 | 4.724.309,34 |  |
| 3 | Pasang genteng bubung glasur jatiwangi | 13,5 | m' | An. Dihitung | 163.607,68 | 2.208.703,68 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil | 32,38975 | m2 | A.4.5.2.44. | 38.988,32 | 1.262.821,94 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 3,8 x3,8 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon dgn ramset | 30,975 | m2 | A.4.5.1.11. | 101.091,20 | 3.131.299,92 |  |
| 6 | Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm. | 30,975 | m2 | A.4.5.1.7. | 55.068,16 | 1.705.736,26 |  |
| 7 | Memasang list plafond gypsum profil | 28,5 | m' | An.Dihitung | 30.676,80 | 874.288,80 |  |
| 8 | Memasang lisplank woodplank | 21,7 | m' | An. Dihitung | 69.221,60 | 1.502.108,72 |  |
|  | Atap galvalum |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Memasang konstruksi besi hollow (kolom dan kuda) | 87,775 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 2.174.327,19 |  |
| 10 | Memasang gording besi hollow 4x4x1,7 | 33,9 | kg | An. Dihitung | 24.771,60 | 839.757,24 |  |
| 11 | Pasang penutup atap galvalum berpasir | 14,4 | 2,00 | An. Dihitung | 104.935,84 | 1.511.076,10 |  |
| 12 | Pengecatan bidang besi | 7,68 | m2 | An. Dihitung | 36.963,68 | 283.881,06 |  |
|  | Partisi GRC |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan | 9,075 | m2 | An. Dihitung | 113.680,00 | 1.031.646,00 |  |
| 14 | Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm. | 18,15 | m2 | A.4.5.1.7. | 56.125,76 | 1.018.682,54 |  |
| 15 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 18,15 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 408.404,58 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH V. | 30.126.685,87 |
| VI | PEKERJAAN LISTRIK |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 buah MCB | 1 | ttk | A.6.1.1.1. | 428.976,00 | 428.976,00 |  |
| 2 | Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting | 4 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 458.304,00 |  |
| 3 | Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 114.576,00 | 229.152,00 |  |
| 4 | Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm) | 2 | ttk | An. Dihitung | 250.096,00 | 500.192,00 |  |
| 3 | Memasang saklar ganda | 1 | bh | An. Dihitung | 61.544,00 | 61.544,00 |  |
| 4 | Memasang saklar tunggal | 1 | bh | An. Dihitung | 46.176,00 | 46.176,00 |  |
| 5 | Memasang stop kontak | 2 | bh | An. Dihitung | 43.680,00 | 87.360,00 |  |
| 6 | Memasang downlight ukuran 4" | 4 | bh | An. Dihitung | 50.198,40 | 200.793,60 |  |
| 7 | Memasang lampu LED 14 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 87.398,40 | 174.796,80 |  |
| 8 | Memasang lampu LED 8 watt | 2 | bh | An. Dihitung | 59.398,40 | 118.796,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VI. | 2.306.091,20 |
| VII | PEKERJAAN SANITASI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen | 1 | bh | A.5.1.1.2. | 578.592,00 | 578.592,00 |  |
| 2 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2" | 18 | m' | A.5.1.1.25. | 23.962,40 | 431.323,20 |  |
| 3 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3" | 8 | m' | A.5.1.1.31. | 102.966,70 | 823.733,60 |  |
| 4 | Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4" | 4 | m' | A.5.1.1.32. | 161.660,48 | 646.641,92 |  |
| 5 | Memasang kran diameter 1/2"atau 3/4", onda stainless | 1 | bh | A.5.1.1.19. | 170.209,20 | 170.209,20 |  |
| 6 | Memasang floor drain stainless | 1 | bh | A.5.1.1.14. | 119.246,40 | 119.246,40 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VII. | 2.769.746,32 |
| VIII | PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior) | 71,499 | m2 | A.4.7.1.10. | 22.501,63 | 1.608.844,04 |  |
| 2 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 44,181 | m2 | A.4.7.1.10a. | 56.044,67 | 2.476.109,57 |  |
| 3 | Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (lisplang) | 5,425 | m2 | A.4.7.1.5. | 65.923,52 | 357.635,10 |  |
| 4 | Waterprofing | 10,2 | m2 | Daftar harga | 50.000,00 | 510.000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH VIII. | 4.952.588,70 |
| IX | PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m | 3 | m3 | A.1.5.1.1. | 77.336,00 | 232.008,00 |  |
| 2 | Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah | 0,9 | m3 | A.1.5.1.15. | 54.992,00 | 49.492,80 |  |
| 3 | Pemasangan buis beton 80cm | 6 | bh | Daftar harga | 348.500,00 | 2.091.000,00 |  |
| 4 | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm | 4 | m2 | A.4.4.2.3. | 67.682,59 | 270.730,36 |  |
| 5 | Pemasangan 1 m2 Acian | 4 | m2 | A.4.4.2.27. | 37.324,00 | 149.296,00 |  |
| 6 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 0,314 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.154.657,93 | 362.562,59 |  |
| 7 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 27,946 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 495.274,10 |  |
| 8 | Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug | 0,157 | m3 | A.1.5.1.10. | 260.758,40 | 40.939,07 |  |
| 9 | Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu (Lokal) | 0,6 | m3 | A.1.5.1.14. | 337.960,00 | 202.776,00 |  |
| 10 | Memasang batu kosong ( anstamping ) | 0,6 | m3 | A.3.2.1.9. | 571.589,76 | 342.953,86 |  |
| 11 | Memasang lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan | 0,6 | m2 | A.1.5.1.13. | 114.609,60 | 68.765,76 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH IX. | 4.305.798,54 |
| C | PEKERJAAN PAGAR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior) | 453,6 | m2 | A.4.7.1.10a. | 58.044,67 | 26.329.062,31 |  |
| 2 | Pemasangan gerbang pintu masuk dan keluar lengkap asesoris | 21,6 | m2 | Daftar harga | 548.000,00 | 11.836.800,00 |  |
| 3 | Huruf Acrilik+lampu t:30cm | 690 | cm | Daftar harga | 22.000,00 | 15.180.000,00 |  |
|  | peninggian drop off |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Urug tanah padat (Tanah cadas) | 4 | m3 | An. Dihitung | 92.758,40 | 371.033,60 |  |
| 5 | Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175) | 2 | m3 | A.4.1.1.5. | 1.158.157,93 | 2.316.315,86 |  |
| 6 | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir | 178 | kg | A.4.1.1.17. | 17.722,54 | 3.154.612,12 |  |
| 7 | Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture | 20 | m2 | An. Dihitung | 346.425,64 | 6.928.512,80 |  |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH C. | 66.116.336,69 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH (A+B+C) | 177.716.902,53 |
|  |  |  |  |  |  | PPN 11% | 19.548.859,28 |
|  |  |  |  |  |  | JUMLAH TOTAL | 197.265.761,81 |
|  |  |  |  |  |  | DIBULATKAN | 197.265.000,00 |

Keterangan 	: 	sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak.

Terbilang         : 	seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah

| Yang Menerima Pengurus Barang BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TRI WAHYUNI, S.Kom Penata Muda Tk. I NIP. 19881005 201101 2 009 | Karanganyar, 15 Mei 2023 Yang Menyerahkan KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, Selaku Pengguna Anggaran KURNIADI MAULATO, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700510 199003 1 006 |
| --- | --- |