**RENCANA KERJA (RENJA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**KABUPATEN KARANGANYAR**

**TAHUN 2017**

**KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam, yang senantiasa mencurahkan karunia- Nya kepada kita semua, sehingga atas perkenan-Nya penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 dapat terselesaikan, dan disampaikan tepat waktu sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 ini merupakan manifestasi pelaksanaan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2017 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah

maupun mitra kerja.

Karanganyar, Januari 2017

Surabaya, Juni 2013

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG

KABUPATEN KARANGANYAR

**EDHY SRIYATNO, ST, MT**

**NIP. 19600323 198703 1 007**

i

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar

**Bab I Pendahuluan** 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 6

**Bab II Gambaran Umum Perangkat Daerah** 7

1.1. Analisis Kinerja Pelayanan PD 7

1.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 17

1.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 18

1.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 18

**Bab III Tujuan dan sasaran** 20

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 20

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD 21

**Bab IV Program dan Kegiatan 22**

**Bab V Penutup 29**

ii

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja OPD, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu

RKPD tahun berkenaan.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

**1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 206);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 90);
13. Keputusan Kepala DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Karanganyar Nomor 050/42 Tahun 2014 tentang Rencana Strategis DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018.

**1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Dinas Pekerjaan Umum secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2017 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk tahun 2017.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2017.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan dan Penataan Ruang kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2017 dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017.

**1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tahun 2017, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

2.1. Analisis Kinerja Pelayan PD

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.4. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

**2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Perencanaan pembangunan yang baik, yang berkesinambungan, harus senantiasa memperhatikan apa saja yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya menjadi peran penting dalam perencanaan. Melihat apa yang terjadi di tahun lalu, disamping dapat melihat kekurangan dan kelebihannya, juga dapat untuk memperkirakan permasalahan – permasalahan yang akan dihadapi di tahun depan. Kondisi pelayanan OPD yang sudah dilaksanakan (tahun lalu) dan kondisi yang ada sekarang serta permasalahan yang timbul maupun yang mungkin timbul, menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

* Kondisi pelayanan SKPD

Kinerja pelayanan SKPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh SKPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra SKPD.

**Indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum secara umum** dapat dilihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diketahui dengan menjawab beberapa pertanyaan yang berkenaan dengan sasaran yang akan dicapai / diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan di tahun 2017 yaitu :

1. Apakah kegiatan pembangunan terlaksananya tepat waktu.
2. Apakah dokumen administrasi pembangunan terwujud secara tepat waktu.
3. Apakah tersedia data dan informasi, yang up to date, tepat dan dapat dipercaya.
4. Apakah bidang – bidang berfungsinya dalam pembangunan daerah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan .
5. Apakah terwujud koordinasi dan kerjasama yang kompak baik dengan OPD maupun Lembaga Legislatif.

Secara hierarkhi dan lebih terinci indikator ditunjukkan dari indikator terkecil sampai indikator umum (satu SKPD). Indikator terkecil menunjukkan keberhasilan dari masing-masing kegiatan, indikator kegiatan selanjutnya menunjukkan keberhasilan dari program-program dan seterusnya sampai indikator umum, yang menunjukkan keberhasilan kinerja pelayanan SKPD.

Indikator Kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2014 – 2018 adalah sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m |
| 2 | Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m |
| 3 | Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST > 8,0 Ton) |
| 4 | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan |
| 5 | Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali |
| 6 | Proporsi panjang saluran drainase |
| 7 | Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun |
| 8 | Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik |
| 9 | Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik |
| 10 | Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan |
| 11 | Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ |
| 12 | Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman |
| 13 | Jumlah Naskah Perbup/Perda yang disusun |
| 14 | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik |
| 15 | Proporsi sarana dan prasarana sanitasi |
| 16 | Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan |
| 17 | Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan |
| 18 | Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan |
| 19 | Proporsi fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang mampu |
| 20 | Proporsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat |
| 21 | Proporsi Dokumen DED (RAB &Gambar) |
| 22 | Proporsi Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) |
| 23 | Proporsi Pengembangan Data Informasi |
| 24 | Proporsi Pengawasan pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan |

Data Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018 selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program Prioritas Pembangunan** | **Indikator Kinerja Program (Outcome) \*** | **Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD** | | **Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan** | | | | | |
| **Tahun 2016** | **Tahun 2016** | **Tahun 2016** | **Tahun 2017** | **Tahun 2018** | **Akhir Periode** |
| **Tahun 2013** | **Satuan** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** | **Target** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **1. Pogram Pembangunan Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m | 6,1% | Persen | 6,7% | 7,3% | 7,8% | 8,4% | 9,0% | 9,0% |
|  | Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m | 3,6% | Persen | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
|  | Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST > 8,0 Ton) | 8,6% | Persen | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% | 8,6% |
|  | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan | 25,87 Km | Kilometer | 25 Km | 25 Km | 25 Km | 25 Km | 25 Km | 125 Km |
|  | Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali | 7 Unit | Unit | 5 Unit | 5 Unit | 5 Unit | 4 Unit | 4 Unit | 23 Unit |
| **2.Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi panjang saluran drainase | 47% | Persen | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 62,00% |
| **3. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong** | | | | | | | | | |
|  | Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun | 2254 m | Meter | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 10000 m |
| **4. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik | 50% | Persen | 52,9% | 55,8% | 58,9% | 62,0% | 65,1% | 65,1% |
|  | Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik | 81,9% | Persen | 82,4% | 82,9% | 83,4% | 83,8% | 84,3% | 84,3% |
| **5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan** | | | | | | | | | |
|  | Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan | 1 RAB | RAB | 1 RAB | 1 RAB | 1 RAB | 1 RAB | 1 RAB | 5 RAB |
|  | Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ | - | Persen | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 0,69% | 3,43% |
|  | Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman | - | Persen | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 0,57% | 2,85% |
|  | Jumlah Naskah Perbup/Perda yang disusun | - | Naskah | 1 Naskah | 1 Naskah | 1 Naskah | 1 Naskah | 1 Naskah | 5 Naskah |
| **6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik | 47% | Persen | 55,56% | 59,10% | 62,65% | 66,20% | 69,74% | 69,74% |
| **7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi sarana dan prasarana sanitasi | 57% | Persen | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 67,50% |
| **8. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan | 78% | Persen | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 87,00% |
|  | Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan | 12% | Persen | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 11,6% | 70,00% |
|  | Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan | 45% | Persen | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 75,00% |
| **9. Program Pengembangan Perumahan** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang mampu | 40% | Persen | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 75,00% |
|  | Proporsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat | 20% | Persen | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 50,00% |
| **10. Program Perencanaan Tata Ruang** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi Dokumen DED (RAB &Gambar) | 23,5% | Persen | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 60,00% |
|  | Proporsi Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) | 17,6% | Persen | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 9,78% | 66,50% |
| **11. Program Pengembangan Data/Informasi** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi Pengembangan Data Informasi | 23,5% | Persen | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 60,00% |
| **12. Program Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan** | | | | | | | | | |
|  | Proporsi Pengawasan pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan | 10% | Persen | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 20% |

Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang ditunjukkan dengan beberapa indikator diatas, akan lebih terinci dalam indikator Program dan Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran atau pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .

Memperhatikan kondisi pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun lalu berdasarkan data Laporan Kinerja (LAKIP) Tahun 2016 maka dapat diketahui bahwa hasil pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran stratejik Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Karanganyar yang mendukung kepada pencapaian visi dan misi yang berkaitan dengan “penyelenggaraan kegiatan perencanaan”, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**HASIL PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDIKATOR KINERJA** | **TARGET** | **REALISASI** | **%** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Infrastruktur transportasi Ketersediaan jalan dan sarana transportasi dalam kondisi baik | Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m | 7.8% | 9.05% | 116.03% |
|  | Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m | 3.6% | 3.60% | 100.00% |
|  | Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST > 8,0 Ton) | 8.6% | 8.60% | 100.00% |
|  | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan | 25 Km | 82.43 Km | 329.72% |
|  | Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali | 5 Unit | 8 Unit | 160.00% |
|  | Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik | 58.90% | 61.35% | 104.16% |
|  | Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik | 83.40% | 79.13% | 94.88% |
|  | Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun | 2000 m | 3050 m | 152.50% |
|  | Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan | 1 RAB | 1 RAB | 100.00% |
|  | Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ | 0.69% | 0.40% | 57.97% |
|  | Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman | 0.57% | 0.40% | 70.18% |
|  | Jumlah Naskah Perbup/Perda yang disusun | 1 Naskah | 0 Naskah | 0.00% |
| Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni | Proporsi panjang saluran drainase | 3.00% | 3.07% | 102.33% |
|  | Proporsi sarana dan prasarana sanitasi | 2.10% | 2.15% | 102.38% |
|  | Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan | 1.80% | 1.95% | 108.33% |
|  | Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan | 11.60% | 12.6% | 108.62% |
|  | Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan | 6% | 5.0% | 83.33% |
|  | Proporsi fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang mampu | 7% | 5.0% | 71.43% |
|  | Proporsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat | 6% | 5.0% | 83.33% |
|  | Proporsi Dokumen DED (RAB &Gambar) | 7.30% | 7.60% | 104.11% |
|  | Proporsi Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) | 9.78% | 10.20% | 104.29% |
|  | Proporsi Pengembangan Data Informasi | 7.30% | 7.3% | 100.00% |
| Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas yang baik | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik | 62.65% | 75.47% | 120.46% |
|  | Proporsi Pengawasan pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan | 2% | 2.00% | 100.00% |

Dari evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja sasaran sebagaimana tersebut di atas, diperoleh capaian kinerja sasaran pada DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Karanganyar rata-rata tahun 2016 sebesar 100 %, atau dengan kriteria **kinerja yang sangat baik.**

* Permasalahan pelayanan SKPD

Kekurangan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2016 antara lain :

1. Masih belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pegawai, sehingga sering terjadi pegawai harus menyelesaikan beberapa tugas yang sebenarnya bukan tupoksinya
2. Masih adanya prasarana yang kurang memadai dalam melakukan perencanaan pembangunan : misalnya penyediaan data yang kurang lengkap, Perpustakaan tidak optimal, Arsip kurang tertib , Organisasi kantor kurang efektif (pengaturan data pegawai, surat menyurat seharusnya satu pintu).
3. Masih lemahnya koordinasi / kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga Legislatif, sehingga beberapa agenda tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.
4. Masih adanya beberapa OPD yang kurang memahami sistem perencanaan pembangunan, baik secara materi maupun tata urutan perencanaan pembangunan.
5. Masih lemahnya peranan Bidang dalam merencanakan, mengawal, mengevaluasi program dan kegiatan. Bidang lebih banyak berperan sebagai pelaksana kegiatan, bukan perencana kegiatan dalam lingkup kabupaten.
6. Tidak ada evaluasi kinerja kantor bulanan (ini diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan atau kegagalan suatu organisasi, juga untuk memperoleh masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, juga bermanfaat untuk pengambilan kebijakan & keputusan, untuk pengendalian kegiatan, untuk perbaikan tatanan sistem dan prosedur)

Disamping menghadapi permasalahan tersebut diatas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang juga harus menghadapi tantangan dari luar yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Tantangan dari luar tersebut dapat berupa :

1. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat terhadap perencanaan pembangunan (adanya usulan-usulan yang selalu ditolak, sehingga masyarakat lebih cenderung apatis terhadap mekanisme perencanaan pembangunan)
2. Semakin kritis dan sensitifnya masyarakat maupun lembaga lain terhadap hasil pelaksanaan kegiatan (hasilnya bagus atau tidak)
3. Adanya anggapan buruk terhadap perencanaan pembangunan, (Musrenbang; usulan tidak pernah masuk DSP) yang berakibat asumsi masyarakat mengenai kegiatan Musrenbang hanya kegiatan formalitas saja
4. Iklim politik saat ini yang terlihat lebih dominannya Lembaga Legislatif dalam sistem Penganggaran

Cara Mengatasi

1. Perbaikan dari perencanaan sampai pada pelaksanaan kegiatan agar lebih baik.
2. Peningkatan kualitas dan kreatifitas SDM dalam menghadapi tantangan pekerjaan dan masalah yang dihadapi.
3. Peningkatan mutu hasil pelaksanaan kegiatan.
4. Peningkatan koordinasi dengan Dinas atau lembaga lain yang terkait agar dapat saling membantu terselesaikannya pekerjaan dengan cepat dan baik.

Penyusunan rencana kinerja tahun 2017 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran tahun 2017 dan penetapan kinerja tahun 2017 serta merupakan komitmen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berpedoman dalam rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar pada Rencana Strategis (Renstra) RPJMD Tahun 2013-2018. Target indikator kinerja yang akan dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum pada tahun 2017 berdasarkan RPJMD 2013-2018 adalah sebagai berikut :

**TARGET PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Infrastruktur transportasi Ketersediaan jalan dan sarana transportasi dalam kondisi baik | Proporsi panjang jalan dengan lebar > 6 m | 8.4% |
| 2 |  | Proporsi panjang jembatan dengan lebar > 9 m | 3.6% |
| 3 |  | Proporsi panjang Jalan Kabupaten sebagai jalan kolektor (MST > 8,0 Ton) | 8.6% |
| 4 |  | Panjang jalan kabupaten yang ditingkatkan | 25 Km |
| 5 |  | Jumlah Jembatan yang diganti/dibangun kembali | 4 Unit |
| 6 |  | Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik | 62.0% |
| 7 |  | Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik | 83.8% |
| 8 |  | Panjang Talud Penahan Tanah yang dibangun | 2000 m |
| 9 |  | Terfasilitasinya sarana prasarana kebinamargaan | 1 RAB |
| 10 |  | Proporsi panjang jalan yang dipasang patok RMJ | 0.69% |
| 11 |  | Proporsi panjang jalan yang ditanami pohon ayoman | 0.57% |
| 12 |  | Jumlah Naskah Perbup/Perda yang disusun | 1 Naskah |
| 13 | Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni | Proporsi panjang saluran drainase | 3.00% |
| 14 |  | Proporsi sarana dan prasarana sanitasi | 2.1% |
| 15 |  | Proporsi sarana dan prasarana air bersih perdesaan | 1.8% |
| 16 |  | Proporsi Jalan dan Jembatan Perdesaan | 11.6% |
| 17 |  | Proporsi Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan | 6% |
| 18 |  | Proporsi fasilitasi dan stimulasi Pembangunan Perumahan Kurang mampu | 7% |
| 19 |  | Proporsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat | 6% |
| 20 |  | Proporsi Dokumen DED (RAB &Gambar) | 7.3% |
| 21 |  | Proporsi Dokumen Penataan Bangunan (RTBL) | 9.78% |
| 22 |  | Proporsi Pengembangan Data Informasi | 7.3% |
| 23 | Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas yang baik | Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik | 66.20% |
| 24 |  | Proporsi Pengawasan pengelolaan Air Tanah dan Pertambangan | 2% |

**2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi OPD dan Catatan Strategis**

1. Koordinasi dan Sinergi Program

OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selalu berkoordinasi dengan Baperlitbang Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan Musrenbang Kabupaten serta dengan Provinsi maupun Kementrian Pekerjaan Umum melalui Kegiatan Konferensi Regional dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.

2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

* 1. Masih ada kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai
  2. Masih ada kerusakan jaringan irigasi
  3. Masih rendahnya penataan pemukiman di pedesaan dan diperkotaan
  4. Masih lemahnya kualitas pembangunan infrastruktur
  5. Masih banyaknya rumah masyarakat yang tidak layak huni
  6. Belum terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi di masyarakat
  7. Masih banyaknya bangunan perumahan dan tempat usaha yang tidak memenuhi syarat teknis tata bangunan dan lingkungan
  8. Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang
  9. Keterbatasan kapasitas keuangan daerah
  10. Sumber daya aparatur yang belum memadai dan belum sesuai dengan kompetensi yang diinginkan
  11. Sarana dan prasarana (peralatan dan kendaraan) pendukung pelaksanaan tugas Ke PU-an masih minim
  12. Masih kurangnya rekanan yang profesional dibidang konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dirumuskanlah bahwa isu-isu strategis bagi Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia khususnya SDM bidang teknis harus lebih di tingkatkan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan sehingga nantinya tersedia SDM bidang teknis yang handal dan berkualitas.
2. Mengupayakan memperoleh sumber dana/pembiayaan dari Pemerintah Propinsi dan Pusat serta melakukan skala prioritas penanganan.
3. Mengusulkan dana di tahun berikutnya untuk pengadaan peralatan bidang ke PU- an yang dibutuhkan dan mengusahakan dana APBN serta APBD Propinsi dengan melakukan sinkronisasi kegiatan ke PU-an dengan SKPD terkait.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani masalah Ke PU-an dan pendekatan yang intensif dengan masyarakat.

**2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dalam rancangan awal RKPD, untuk tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan 16 program dengan 264 kegiatan. Untuk Tahun 2017 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum sama dengan rancangan awal RKPD, jadi tidak ada perbedaan antara program yang tertuang dalam RKPD dengan yang tertuang dalam APBD Dinas Pekerjaan Umum. Begitupun dengan kegiatan, tidak ada perbedaan dengan yang tercantum dalam RKPD, namun tidak semua kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun bersangkutan akan tertuang dalam APBD tahun tersebut. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia bagi Dinas Pekerjaan Umum

**2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017 tidak memiliki kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dll. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah kegiatan yang berada di ruas jalan Kabupaten sehingga program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan di luar ruas jalan Kabupaten yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak dapat dilaksanakan. Para pemangku kepentingan tersebut mengajukan usulan melalui surat maupun melalui wadah berupa musrenbang kabupaten. Kegiatan yang bisa ditampung hanyalah penanganan jalan dan jembatan yang berada di ruas jalan kabupaten saja.

Untuk prosedur perencanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Penjaringan program dan kegiatan

Dalam rangka menjaring sasaran program yang akan dilakukan pada tahun yang akan datang melalui :

* 1. Jaring aspirasi masyarakat dilaksanakan melalui :
     + Forum Musrenbang
     + Usulan-usulan dari anggota DPRD
     + Kunjungan-kunjungan Bupati ke daerah

1. Survey Identifikasi Lapangan, untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan infrastruktur kabupaten. Untuk infrastruktur Nasional dan Provinsi dikoordinasikan dengan Dinas PU Provinsi Jateng.
2. Usulan-usulan untuk mendukung program strategis Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

2. Penetapan Prioritas Program

Berdasarkan daftar panjang dari kegiatan penjaringan program maka dilakukan :

* 1. Memformulasikan plafon anggaran secara proporsional berdasarkan kondisi kerusakan infrastruktur yang ada serta jumlah usulan dari musrenbang
  2. Menyusun rencana sumber pembiayaan :
     + Dana dari pusat DAK fokus untuk penanganan infrastruktur strategis kabupaten
     + Infrastruktur Nasional dan Provinsi diusulkan ke Provinsi Jawa Tengah dan ke Pusat
     + Infrastruktur Desa ditangani dengan model partisipatif/ pola kemitraan

1. Membuat daftar pendek sasaran prioritas dalam menyusun sasaran yang akan ditangani dengan pertimbangan :
   * + Target kondisi infrastruktur kabupaten sesuai renstra
     + Program strategis Kabupaten, Provinsi, Nasional yang harus mendapat prioritas
     + Program darurat akibat bencana alam yang harus segera ditangani
     + Pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten.
     + Meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat (Model Partisipatif/ Kemitraan)

3.Penyelarasan Program Prioritas dengan Panitia Anggaran DPRD.

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN**

**3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang -mendukung terhadap Kebijakan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) Misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.

2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).

3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

**3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD**

Memperhatikan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Tahun 2016 dan permasalahan yang dihadapi, maka di Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur menyeluruh, terutama pendukung pertumbuhan ekonomi.
2. Meningkatkan kelengkapan sarana prasana kantor pemerintahan dan penyelenggara pelayanan publik.
3. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan.

Memperhatikan beberapa tujuan yang ada, maka sasaran yang akan dicapai / diwujudkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang di Tahun 2017 adalah :

1. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan / transportasi.
2. Kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas, baik.
3. Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah.
4. Penataan dan pengendalian tata ruang daerah.
5. Pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni

**BAB IV**

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

Beberapa program dan kegiatan perlu ditetapkan dan dilakukan, agar tujuan dan sasaran di tahun 2017 tercapai. Penentuan program dan kegiatan disamping memperhatikan tujuan dan sasaran, juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat urgensi kegiatan, serta adanya asas pemerataan. Disamping itupenentuan program dan kegiatan juga mengacu pada RPJMD, Renstra SKPD dan Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan. Untuk tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum akan melaksanakan 16 program dengan 264 kegiatan, program - program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

|  |
| --- |
| **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** |
| Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik |
| Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
| Penyediaan jasa kebersihan kantor |
| Penyediaan alat tulis kantor |
| Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| Penyediaan bahan logistik kantor |
| Penyediaan makanan dan minuman |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah |
| Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan |
|  |
| **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor |
| Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur |
| Pemeliharaan komputer |
| Penataan Halaman Kantor |
|  |
| **Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan** |
| Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum |
| Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan |
| Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD |
|  |
| **Program pembangunan jalan dan jembatan** |
| Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan 2017 |
| Pengawasan Kegiatan DAU 2017 |
| Peningkatan Jalan Karangpandan - Mojogedang |
| Peningkatan Jalan Mojogedang - Tompe |
| Peningkatan Jalan Sukosari - Jumantono |
| Peningkatan Jalan Ngasem - Paseban |
| Peningkatan Jalan Matesih - Tlobosempon |
| Peningkatan Jalan Beruk - Wukirsawit |
| Peningkatan Jalan Klodran - Sawahan |
| Peningkatan Jalan Sumberrejo - Dawung |
| Peningkatan Jalan Matesih - Tegalgede |
| Peningkatan Jalan Gajahan - Gonilan |
| Peningkatan Jalan Klodran - Gedongan |
| Peningkatan Jalan Baturan - Sumber |
| Peningkatan Jalan Kebak - Simo |
| Peningkatan Jalan Mipidan |
| Peningkatan Jalan Malanggaten - Plalar |
| Pembangunan Jembatan Putih |
| Pelebaran Jembatan Jalan Gatot Subroto |
| Peningkatan Jalan Tuban - Wonosari |
| Peningkatan Jalan Beji - Gaum |
| Peningkatan Jalan Maguan - Gaum |
| Peningkatan Jalan Gaum - Gedong |
| Pelebaran Jembatan Gedong |
| Peningkatan Jalan Singa |
| Peningkatan Jalan Palur - Banaran |
| Peningkatan Jalan Wates - Karangsari |
| Peningkatan Jalan Letjen S. Parman |
| Peningkatan Jalan Anggrasmanis - Ringin Jenggot |
| Peningkatan Jalan Plumbon - Tengklik |
| Peningkatan Jalan Ngori - Mojorejo |
| Peningkatan Jalan Jagatan - Alastuwo Banjarharjo |
| Pembangunan Jembatan Koripan |
| Pelebaran Pertigaan Kwadungan |
| Pembangunan Jembatan Gabahan Tasikmadu |
| Pembangunan Jembatan Ngledok Sroyo Kec. Jaten |
| Perbaikan Jembatan Tawangrejo - Tawangsari |
| Pelebaran Jembatan Sidomulya (Jalan Jumantono - Matesih) |
| Pelebaran Jembatan Jongke |
| Pembangunan Jembatan Jambewangi Kec Kerjo |
| Pembangunan Jembatan Tamansari Kec Kerjo |
| Peningkatan Jalan Kranggan - Tangkilan Karangmojo Tasikmadu |
|  |
| **Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong** |
| Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Lingkungan Pasar Jungke |
| Perencanaan DAK 2018 Bidang Cipta Karya |
| Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan |
| Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase |
| Pembangunan Saluran Jalan Lawu |
| Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo - Jatikuwung |
| Pembangunan Gorong - Gorong dan Drainase Jalan Tasikmadu - Waru |
| Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kantor Desa Wonorejo Kec Gondangrejo |
| Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Nanasan Desa Malangjiwan |
| Pembangunan Crosing Barat Masjid Agung Karanganyar |
|  |
| **Program pembangunan turap/talud/bronjong** |
| Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Jatisawit |
| Pembangunan Talud Jalan Kadipekso - Jenawi |
| Pembangunan Talud Jalan Kerjo - Seloromo |
| Pembangunan Talud Jalan Ngasem - Klerong |
| Pembangunan Talud Jalan Gebyok - Munggur |
| Pembangunan Talud dan Jalan Kragan - Garas Wonosari Gondangrejo |
| Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Tlobosempon |
| Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Beruk |
| Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Karangbangun |
| Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto |
| Pembangunan Talud Jalan Wonorejo - Dayu |
| Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari |
| Pembangunan Talud Jalan Depok - Punukan |
| Pembangunan Talud Jalan Grompol - Jambangan |
| Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih |
| Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Karangsari (Lokasi Desa Tlobo) |
| Pembangunan Talud Jalan Sugiyopranoto (Belakang Polsek Karangpandan) |
| Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Matesih (Desa Doplang) |
| Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Blora Kec Karangpandan |
| Pembangunan Talud Jalan Tasikmadu - Kebakkramat |
|  |
| **Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan** |
| Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Hayam Wuruk II |
| Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsari |
| Pemeliharaan Berkala Jembatan Jatiarum |
| Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I |
| Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II |
| Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Setiabudi |
|  |
| **Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan** |
| Pengadaan Patok RMJ |
| Pengadaan Nomenklatur Jalan |
| Pembebasan Lahan Jalan Sawo |
| Operasional Kegiatan Kebinamargaan |
| Pengadaan Turus Jalan |
| Perencanaan Teknis DAK Bidang Jalan 2018 |
|  |
| **Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya** |
| Operasional Sumber Daya Air |
| Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) |
| Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP) |
| Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SAPITAN |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JETIS II |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMBUH |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUKUH |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SERINGIN |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PURWOREJO |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMANGGIS |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SONO |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEBON I |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.KEDUNGPELEM |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANGLE |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MARGOYOSO |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KERTOMENGGALA |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANJARANSARI |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KLANDON |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANGGAL |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AWAR-AWAR |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SABUK JANUR |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG TEGES |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SETRO BANYU |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DENGOK |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CARANG |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KASIHAN I |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MAGAR |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KURYO |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUPAN |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GONDANG II |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKRINCING |
| Perbaikan D.I Jati Ngarang,Karanganyar |
| Perbaikan D.I CEPER ,Kec.Kerjo |
| Perbaikan D.I Seposong Dusun Brangkal Desa Karangrejo Kec Kerjo |
| Perbaikan D.I Tlobo Ledok-Banyak,Ds.Kadipiro,Kec.Jumapolo |
| Perbaikan D.I Kala Kembar-Kabangan,Ds.Kaliboto,Kec.Mojogedang |
| Perbaikan D.I KAKUM Ds.Genengan,Kec.Jumantono |
| Perbaikan D.I PARAKAN,Kel.Bolong,Kec.Karanganyar |
| Perbaikan D.I SOKO Ds.Sukosari,Kec.Jumantono |
| Perbaikan D.I SEMEDI, Desa karang Kec Karangpandan |
| Perbaikan D.I WETAN JETU,Kec.Karanganyar |
| Perbaikan D.I. GANDU Ds.Plosorejo,Kec.Matesih |
| Perbaikan D.I BRANGKAL Kal.Jantiharjo,Kec.Karanganyar |
| Perbaikan D.I Saluran Raya Delingan |
| Perbaikan D.I PENGKOL,Ds.Bangsri,Kec.Karangpandan |
| Perbaikan D.I MOJOSEWU,Kel.Bejen,Kec.Karanganyar |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR |
| Perbaikan D.I Dukuh Desa Buran, Kec.Tasikmadu |
| Perbaikan D.I KALONGAN, Pokoh Desa Ngijo Kec Tasikmadu |
| Perbaikan D.I DIMORO Desa Karangpandan Kec Karangpandan |
| Perbaikan D.I. Brajan Desa baturan Kec Colomadu |
| Perbaikan D.I Segondang Desa Girimulyo Kec Ngargoyoso |
| Perbaikan D.I. Suren Desa Kemuning Kec Ngargoyoso |
| Perbaikan D.I. Tiris Desa Kebak Kecamatan Jumantono |
| Perbaikan D.I. Kotong Desa Sringin Kecamatan Jumantono |
| Perbaikan D.I. Watu Kangsi Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso |
|  |
| **Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah** |
| Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan |
| Biaya Operasional Hibah Sanitasi |
| Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS |
| Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS |
| Pendampingan Program SANIMAS |
|  |
| **Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh** |
| Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Se Kabupaten Karanganyar |
|  |
| **Program pembangunan infrastruktur perdesaan** |
| Pengembangan Jaringan SPAM Desa Koripan Kecamatan Matesih |
| Pengembangan Jaringan SPAM Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi. |
| Pengembangan Jaringan SPAM Desa Pojok Kecamatan Mojogedang. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Grumbulpring Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Teken Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Ngegoh Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Celengan Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten.. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Sringin Kecamatan Jumantono. |
| Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Gedangan Desa Jatiroyo Kec.Jatipuro. |
| Biaya Operasional Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017. |
| Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Sidorejo Desa Ngadirejo Mojogedang |
| Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Tanjung Kelurahan Gedong Karanganyar |
| Pembangunan Sumur SIPAS Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Pendek - Kertosono Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang |
| Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Bendo Desa Pojok Kecamatan Mojogedang |
| Pembangunan Jaringan Pipa Blimbing, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Ngamban Desa Rejosari Kec Gondangrejo |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jetis, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Grogol,Desa Suruh, Kec. Tasikmadu |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jomblang, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Grenjeng RW 2, Desa Dayu Kec Gondangrejo |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Mojorejo Rw 6, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo |
| Pembangunan Talud dan Saluran Air Tawangmangu Rt 1 Rw 3 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu |
| Peningkatan Jalan (Hotmix) Jalan Sadewa Badranmulyo Lalung |
| Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Blimbing Desa Sewurejo Kec. Mojogedang |
| Penataan Drainase Lingkungan Bibis RW 12 Kel. Jungke |
| Pembangunan Talud Jalan Sanggrahan - Kuncen, Kel Delingan |
| Pembangunan Talud Penahan Jalan Jumok RT 02 RW 06 Kel. Delingan |
| Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat ( SPALD-T) Kabupaten Karanganyar. |
| Pengadaan Sumur Dalam Jloko Kulon Desa Plosorejo |
| Pengadaan Sumur Dalam Kedung Ngunut Desa Plosorejo |
| Pembangunan Jembatan Dusun Badran Mulyo Kel. Lalung |
| Peningkatan Jalan Tegalasri Rt 1 Rw 6 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Saluran Air Pingu Rt 2 Rw 4 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan SIPAS Jatiarum, Banjarharjo, Kebakkramat |
| Pembangnan Jalan Ahmad Dahlan Kauman Cangakan |
| Pembangunan Talud Jalan Mojosongo Plupuh (Kedunggong - Depel) |
| Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Semaron Desa Matesih, Kec. Matesih |
| Drainase Lingkungan Tolok Rt 3 Rw 10 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Dusun Cangkring Desa Matesih, Kec. Matesih |
| saluran /Drainase Kerten Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud Rt 1 Rw 15 Wonorejo Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Dusun Tegalasri Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Lingkungan Plojoroto Tangkilan Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| Talud Penahan Jalan Gayamdompo Karan Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Panteng - karanganyar Tahap II |
| Pembangunan Talud Penahan Tanah makam Manggeh Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Jalan Barat Bank Daerah Kab Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Lalung Jagan Rw 7 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Gaum-Gedang di Watuombo Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu |
| Pembangunan Talud Dukuh Titang Kel. Tegalgede |
| Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Sengon Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jembatan Lingkungan Pulo Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Klotok Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegalsari Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Jalan Lingkungan Pomahan Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Selokaton Rejosari, Kec. Gondangrejo |
| Pembangunan Talud Rt 2 Rw 6 Geneng Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Talud dan Pengecoran Jalan Lingkungan Sengon wetan Rt 2 & 3 Rw 08 Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan RW 09 Banjarsari Kel. Tawangmangu |
| Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Lalung, Kec. Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Jendral Sudirman RT 01-05 RW 4 Pondokrejo Kel. Lalung |
| Pembangunan Talud Jalan Ngasem Kel. Gedong Kec. Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Pitikan Jungke Karanganyar |
| Penataan Drainase Lingkungan Tegalsari RT 4 RW 4 Kelurahan Lalung |
| Pengaspalan Jalan Lingkungan Bener RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangmangu |
| Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo Dayu, di Ngegot Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo |
| Pengaspalan Jalan Lingkungan Jungke Kelurahan Jungke Karanganyar |
| Pembangunan Saluran dan Trotoar Depan Kantor Kecamatan Jatipuro |
| Pembangunan Jaringan Pipa Dusun Maju Desa Jatiyoso Jatiyoso |
| Pembangunan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dukuh Jurug Blorong Jumantono |
| Penataan Drainase Lingkungan Tegalarum RT 03 RW 13 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar |
| Pembangunan Drainase Selatan Perum Korpri Popongan |
| Pengecoran Jalan Kadipiro Asri RT 02 RW 09 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Ngledoksari RW 12 Kelurahan Tawangmangu |
| Penataan Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Lalung |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo |
| Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Manggis Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Pingit RT. 01, 02 RW 09 Kel Bolong Kec Karanganyar |
| Pembangunan Talud Jalan Rejosari RT 03 RW 05 Kel Gayamdompo Kec Karanganyar |
| Pengaspalan Jalan Nglurah RT 03, 04 dan 05 RW 10 dan RT 03 RW 11 Kel Tawangmangu |
| Pengaspalan Jalan Putar Distrik Lingkungan Ngledoksari Kel Tawangmangu |
| Pengaspalan jalan Wonorejo RT 05 RW 15 Kel Bejen Kec Karanganyar |
| Pembangunan Jalan Kadipiro RT 5 RW 10 Kel Bejen Kec Karanganyar |
| Rehab Gedung Balai Lingkungan Beji Kel Tawangmangu |
| Pengaspalan Jalan RW 07 Lingkungan Beji Kel Tawangmangu |
| Pembangunan Sarana Air Minum Modul Sipas Desa Jatiwarno Kec Jumapolo |
|  |
| **Program Perencanaan Tata Ruang** |
| Operasional Penataan Ruang dan Bina Teknik |
|  |
| **Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah** |
| Penyusunan standar satuan harga |
|  |
| **Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan** |
| Penyusunan Produk Hukum Non Perda |
|  |
| **Program pengembangan data/informasi** |
| Penyusunan Perencanaan Program |
| Sistem Informasi Pembangunan Daerah |
| Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan kebutuhan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Karanganyar serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan.

RANCANGAN

RENCANA KERJA

DINAS PEKERJAAN UMUM

(DINAS PEKERJAAN UMUM )

TAHUN 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN** | **ANGGARAN 2017** | **INDIKATOR KELUARAN (KELUARAN)** | **VOLUME** | **LOKASI** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Urusan Wajib Pelayanan Dasar** |  |  |  |  |
|  | **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **146,590,820,000** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang** | **146,297,820,000** |  |  |  |
| **I** | ***Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*** | **1,992,688,000** |  |  |  |
| **1** | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 255,635,000 | Terlaksananya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | 12 Bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **2** | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 439,030,000 | Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 12 Bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **3** | Penyediaan jasa kebersihan kantor | 207,900,000 | Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **4** | Penyediaan alat tulis kantor | 85,970,000 | Terlaksananya Penyediaan alat tulis kantor | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **5** | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 67,441,000 | Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **6** | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 50,000,000 | Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **7** | Penyediaan bahan logistik kantor | 105,000,000 | Terlaksananya Penyediaan bahan logistik kantor | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **8** | Penyediaan makanan dan minuman | 165,937,000 | Terlaksananya Penyediaan makanan dan minuman | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **9** | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 305,775,000 | Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **10** | Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan | 310,000,000 | Terlaksananya Penyediaan Jasa Operasional Pelaksanaan Kegiatan | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
|  |  |  |  | 100 % |  |
| **II** | ***Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*** | **97,136,000** |  |  |  |
| **1** | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 47,136,000 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **2** | Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 15,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **3** | Pemeliharaan komputer | 20,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan komputer | 12 bulan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **4** | Penataan Halaman Kantor | 15,000,000 | Terlaksananya Penataan Halaman Kantor | 12 bulan | Kabupaten Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **III** | ***Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan*** | **400,413,000** |  |  |  |
| **1** | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 41,975,000 | Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Laporan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **2** | Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum | 82,638,000 | Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum | 1 laporan | Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional |
| **3** | Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan | 225,800,000 | Terlaksananya Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Bulanan dan Tahunan | 12 Laporan | DPUPR Kab.karanganyar |
| **4** | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD | 50,000,000 | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan SKPD | 1 laporan | DPUPR Kab.karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **IV** | ***Program pembangunan jalan dan jembatan*** | **81,482,771,000** |  |  |  |
| **1** | Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan 2017 | 124,771,000 | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan 2017 | 4 Paket | Kab. Karanganyar |
| **2** | Pengawasan Kegiatan DAU 2017 | 153,000,000 | Terlaksananya Pengawasan Kegiatan DAU 2017 | 6 Paket | Kab. Karanganyar |
| **3** | Peningkatan Jalan Karangpandan - Mojogedang | 8,165,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Karangpandan - Mojogedang | 6,7 km x 5,5 m | Kec. Karangpandan/Mojogedang |
| **4** | Peningkatan Jalan Mojogedang - Tompe | 7,765,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Mojogedang - Tompe | 7 km x 5,5 m | Kec. Mojogedang |
| **5** | Peningkatan Jalan Sukosari - Jumantono | 4,970,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Sukosari - Jumantono | 4,7 km x 5,5 m | Kec. Jumantono |
| **6** | Peningkatan Jalan Ngasem - Paseban | 2,058,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngasem - Paseban | 3,7 km x 3 m | Kec. Jatipuro |
| **7** | Peningkatan Jalan Matesih - Tlobosempon | 4,975,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Matesih - Tlobosempon | 5 km x 4 m | Kec. Matesih/Jatiyoso |
| **8** | Peningkatan Jalan Beruk - Wukirsawit | 4,325,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Beruk - Wukirsawit | 5 km x 3 m | Kec. Jatiyoso |
| **9** | Peningkatan Jalan Klodran - Sawahan | 1,450,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Klodran - Sawahan | 0,6 km x 5 m | Kec. Colomadu |
| **10** | Peningkatan Jalan Sumberrejo - Dawung | 1,000,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Sumberrejo - Dawung | 1,1 km x 4 m | Kec. Kerjo |
| **11** | Peningkatan Jalan Matesih - Tegalgede | 3,980,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Matesih - Tegalgede | 5,8 km x 4 m | Kec. Matesih/Karanganyar |
| **12** | Peningkatan Jalan Gajahan - Gonilan | 1,000,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gajahan - Gonilan | 1,25 km x 4 m | Kec. Colomadu |
| **13** | Peningkatan Jalan Klodran - Gedongan | 1,400,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Klodran - Gedongan | 1,6 km x 4 m | Kec. Colomadu |
| **14** | Peningkatan Jalan Baturan - Sumber | 1,700,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Baturan - Sumber | 1,87 km x 4 m | Kec. Colomadu |
| **15** | Peningkatan Jalan Kebak - Simo | 2,200,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kebak - Simo | 2,4 km x 5 m | Kec. Kebakkramat |
| **16** | Peningkatan Jalan Mipidan | 800,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Mipidan | 0,6 km x 5 m | Kec. Gondangrejo |
| **17** | Peningkatan Jalan Malanggaten - Plalar | 6,467,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Malanggaten - Plalar | 5,3 km x 4 m | Kec. Kebakkramat |
| **18** | Pembangunan Jembatan Putih | 700,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Putih | 14 km x 5 m | Kec. Mojogedang |
| **19** | Pelebaran Jembatan Jalan Gatot Subroto | 500,000,000 | Terlaksananya Pelebaran Jembatan Jalan Gatot Subroto | 5 km x 6 m | Kec. Tasikmadu |
| **20** | Peningkatan Jalan Tuban - Wonosari | 5,970,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Tuban - Wonosari | 5 km x 5 m | Kec. Gondangrejo |
| **21** | Peningkatan Jalan Beji - Gaum | 900,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Beji - Gaum | 1 km x 4 m | Kec. Karanganyar/Tasikmadu |
| **22** | Peningkatan Jalan Maguan - Gaum | 600,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Maguan - Gaum | 0,68 km x 4 m | Kec. Tasikmadu |
| **23** | Peningkatan Jalan Gaum - Gedong | 500,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Gaum - Gedong | 3 km x 3 m | Kec. Tasikmadu |
| **24** | Pelebaran Jembatan Gedong | 200,000,000 | Terlaksananya Pelebaran Jembatan Gedong | 6 km x 5 m | Kec. Karanganyar |
| **25** | Peningkatan Jalan Singa | 600,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Singa | 1 km x 4 m | Kec. Karanganyar |
| **26** | Peningkatan Jalan Palur - Banaran | 1,200,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Palur - Banaran | 0,85 km x 7 m | Kec. Jaten |
| **27** | Peningkatan Jalan Wates - Karangsari | 3,980,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Wates - Karangsari | 4 km x 4 m | Kec. Jumapolo/Jatiyoso |
| **28** | Peningkatan Jalan Letjen S. Parman | 1,200,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Letjen S. Parman | 1 km x 4 m | Kab. Tasikmadu/Karanganyar |
| **29** | Peningkatan Jalan Anggrasmanis - Ringin Jenggot | 2,000,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Anggrasmanis - Ringin Jenggot | 1,5 km x 3 m | Kec. Jenawi |
| **30** | Peningkatan Jalan Plumbon - Tengklik | 1,200,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Plumbon - Tengklik | 1 km x 4 m | Kec. Tawangmangu |
| **31** | Peningkatan Jalan Ngori - Mojorejo | 500,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Ngori - Mojorejo | 0,7 km x 4 m | Kec. Jumapolo |
| **32** | Peningkatan Jalan Jagatan - Alastuwo Banjarharjo | 2,250,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Jagatan - Alastuwo Banjarharjo | 2,5 km x 3 m | Kec. Kebakkramat |
| **33** | Pembangunan Jembatan Koripan | 1,000,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Koripan | 10 m x 5 m | Kec. Matesih |
| **34** | Pelebaran Pertigaan Kwadungan | 200,000,000 | Terlaksananya Pelebaran Pertigaan Kwadungan | 5 m x 3 m | Kec. Kerjo |
| **35** | Pembangunan Jembatan Gabahan Tasikmadu | 1,550,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Gabahan Tasikmadu | 20 m x 6 m | Kec. Tasikmadu |
| **36** | Pembangunan Jembatan Ngledok Sroyo Kec. Jaten | 750,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Ngledok Sroyo Kec. Jaten | 20 m x 5 m | Kec. Jaten |
| **37** | Perbaikan Jembatan Tawangrejo - Tawangsari | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan Jembatan Tawangrejo - Tawangsari | 5 m x 4 m | Kec. Kerjo |
| **38** | Pelebaran Jembatan Sidomulya (Jalan Jumantono - Matesih) | 100,000,000 | Terlaksananya Pelebaran Jembatan Sidomulya (Jalan Jumantono - Matesih) | 4 m x 4 m | Kec. Jumantono/Matesih |
| **39** | Pelebaran Jembatan Jongke | 500,000,000 | Terlaksananya Pelebaran Jembatan Jongke | 4 m x 2 m | Kec. Karanganyar |
| **40** | Pembangunan Jembatan Jambewangi Kec Kerjo | 1,500,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Jambewangi Kec Kerjo | 15 m x 6 m | Kec. Kerjo |
| **41** | Pembangunan Jembatan Tamansari Kec Kerjo | 700,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Tamansari Kec Kerjo | 10 m x 6 m | Kec. Kerjo |
| **42** | Peningkatan Jalan Kranggan - Tangkilan Karangmojo Tasikmadu | 200,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Kranggan - Tangkilan Karangmojo Tasikmadu | 0,5 km x 4 m | Kec. Tasikmadu |
| **43** |  |  |  |  |  |
| **44** | ***Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong*** | **5,433,715,000** |  |  |  |
| **45** | Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Lingkungan Pasar Jungke | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Drainase dan Gorong-gorong Lingkungan Pasar Jungke | sal drainase p : 150 m d: 50 m | Jalan Slamet Riyadi Kec. Karanganyar. |
| **46** | Perencanaan DAK 2018 Bidang Cipta Karya | 53,715,000 | Terlaksananya Perencanaan DAK 2018 Bidang Cipta Karya | 2 paket DAK Sanitasi dan DAK Air Minum | Kab. Karanganyar |
| **47** | Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan | 110,000,000 | Terlaksananya Biaya Operasional Kegiatan Keciptakaryaan | 12 bulan | DPUPR Kab. Karanganyar |
| **48** | Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase | 820,000,000 | Terlaksananya Belanja Operasional Pemeliharaan Saluran Drainase | 2 Paket | Kab. Karanganyar |
| **49** | Pembangunan Saluran Jalan Lawu | 3,450,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran Jalan Lawu | 1 Paket | Kec. Tasikmadu |
| **50** | Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo - Jatikuwung | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo - Jatikuwung | p=200 D70 | Kec. Gondangrejo |
| **51** | Pembangunan Gorong - Gorong dan Drainase Jalan Tasikmadu - Waru | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Gorong - Gorong dan Drainase Jalan Tasikmadu - Waru | p=200 D70 | Kec. Tasikmadu/Kebakkramat |
| **52** | Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kantor Desa Wonorejo Kec Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan Kantor Desa Wonorejo Kec Gondangrejo | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Desa Wonorejo Kec Gondangrejo |
| **53** | Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Nanasan Desa Malangjiwan | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Gorong-gorong Lingkungan Nanasan Desa Malangjiwan | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Lingkungan Nanasan Desa Malangjiwan |
| **54** | Pembangunan Crosing Barat Masjid Agung Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Crosing Barat Masjid Agung Karanganyar | Sal p : 150 m d: 50 m | Kec. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **VI** | ***Program pembangunan turap/talud/bronjong*** | **4,515,000,000** |  |  |  |
| **1** | Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Jatisawit | 1,300,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Jatisawit | 12 m x 30 m | Kec. Jatiyoso |
| **2** | Pembangunan Talud Jalan Kadipekso - Jenawi | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Kadipekso - Jenawi | 20 m x 5 m | Kec. Jenawi |
| **3** | Pembangunan Talud Jalan Kerjo - Seloromo | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Kerjo - Seloromo | 100 m x 2,5 m | Kec. Kerjo |
| **4** | Pembangunan Talud Jalan Ngasem - Klerong | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngasem - Klerong | 80 m x 3 m | Kec. Jatipuro |
| **5** | Pembangunan Talud Jalan Gebyok - Munggur | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Gebyok - Munggur | 150 m x 2 m | Kec. Mojogedang |
| **6** | Pembangunan Talud dan Jalan Kragan - Garas Wonosari Gondangrejo | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud dan Jalan Kragan - Garas Wonosari Gondangrejo | 20 m x 7 m | Kec. Gondangrejo |
| **7** | Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Tlobosempon | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Tlobosempon | 100 m x 2,5 m | Kec. Jumapolo |
| **8** | Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Beruk | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Beruk | 60 m x 2 m | Kec. Jatiyoso |
| **9** | Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Karangbangun | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jumapolo - Karangbangun | 100 m x 2,5 m | Kec. Jumapolo |
| **10** | Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Gatot Subroto | 100 m x 1,5 m | Kec. Tasikmadu |
| **11** | Pembangunan Talud Jalan Wonorejo - Dayu | 175,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Wonorejo - Dayu | 125 m x 2m | Kec. Gondangrejo |
| **12** | Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mojosongo - Wonosari | 100 m x 2,5 m | Kec. Gondangrejo |
| **13** | Pembangunan Talud Jalan Depok - Punukan | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Depok - Punukan | 100 m x 2,5 m | Kec. Karanganyar |
| **14** | Pembangunan Talud Jalan Grompol - Jambangan | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Grompol - Jambangan | 150 m x 2,5 m | Kec. Kebakkramat/Mojogedang |
| **15** | Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngadiluwih - Matesih | 150 m x 2 m | Kec. Matesih |
| **16** | Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Karangsari (Lokasi Desa Tlobo) | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jatiyoso - Karangsari (Lokasi Desa Tlobo) | 75 m x 2 m | Kec. Jatiyoso |
| **17** | Pembangunan Talud Jalan Sugiyopranoto (Belakang Polsek Karangpandan) | 195,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sugiyopranoto (Belakang Polsek Karangpandan) | 100 m x 2,5 m | Kec. Karangpandan |
| **18** | Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Matesih (Desa Doplang) | 195,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Matesih (Desa Doplang) | 100 m x 2,5 m | Kec. Karangpandan |
| **19** | Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Blora Kec Karangpandan | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Karangpandan - Blora Kec Karangpandan | 50 m x 2 m | Kec. Karangpandan |
| **20** | Pembangunan Talud Jalan Tasikmadu - Kebakkramat | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Tasikmadu - Kebakkramat | 100 m x 2 m | Kec. Tasikmadu/Kebakkramat |
|  |  |  |  |  |  |
| **VII** | ***Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan*** | **6,300,000,000** |  |  |  |
| **1** | Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten | 5,000,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten | 200 Km | Kab. Karanganyar |
| **2** | Pemeliharaan Berkala Jalan Hayam Wuruk II | 200,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Hayam Wuruk II | 100 m x 3 m | Kec. Karanganyar |
| **0** | Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsari | 150,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Karangsari | 5 m x 4 m | Kec. Jatiyoso |
| **0** | Pemeliharaan Berkala Jembatan Jatiarum | 50,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Jatiarum | 4 m x 4 m | Kec. Mojogedang |
| **0** | Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I | 150,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati I | 20 m x 5 m | Kec. Jenawi |
| **0** | Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II | 150,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan Sejati II | 12 m x 5 m | Kec. Jenawi |
| **0** | Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Setiabudi | 600,000,000 | Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Dr. Setiabudi | 1 km x 3 m | Kec. Karanganyar |
| **0** |  |  |  |  |  |
| **VIII** | ***Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan*** | **950,000,000** |  |  |  |
| **1** | Pengadaan Patok RMJ | 100,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Patok RMJ | 5 km | Kab. Karanganyar |
| **2** | Pengadaan Nomenklatur Jalan | 100,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Nomenklatur Jalan | 100 nomenklatur | Kabupaten Karanganyar |
| **3** | Pembebasan Lahan Jalan Sawo | 500,000,000 | Terlaksananya Pembebasan Lahan Jalan Sawo | 0,8 km x 3 m | Kab. Karanganyar |
| **4** | Operasional Kegiatan Kebinamargaan | 100,000,000 | Terlaksananya Operasional Kegiatan Kebinamargaan | 20 paket perden | DPUPR Kab. Karanganyar |
| **5** | Pengadaan Turus Jalan | 50,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Turus Jalan | 10 km | Kab. Karanganyar |
| **6** | Perencanaan Teknis DAK Bidang Jalan 2018 | 100,000,000 | Terlaksananya Perencanaan Teknis DAK Bidang Jalan 2018 | 25 paket kegiatan | DPUPR Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **IX** | ***Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya*** | **20,215,093,000** |  |  |  |
| **1** | Operasional Sumber Daya Air | 50,000,000 | Terlaksananya Operasional Sumber Daya Air | 12 bulan | DPUPR Kab.Karanganyar |
| **2** | Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) | 854,645,505 | Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Kegiatan WISMP) | 619.73 Ha Daerah Irigasi | Kabupaten Karanganyar |
| **3** | Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP) | 260,004,495 | Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendamping Kegiatan WISMP) | 2500 Ha Daerah Irigasi, 2 Kegiatan Pelatihan | Kabupaten Karanganyar |
| **4** | Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 1,450,000,000 | Terlaksananya Belanja Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 18867 Ha | Kabupaten Karanganyar |
| **5** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SAPITAN | 240,943,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SAPITAN | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa. Ngemplak, Kec. Karangpandan |
| **6** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JETIS II | 772,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. JETIS II | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 1.000 M' | Desa. Pojok, Kec. Mojogedang |
| **7** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMBUH | 368,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEMBUH | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500 M' | Desa. Kwangsan, Kec.Jumapolo |
| **8** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUKUH | 484,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DUKUH | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500 M' | Desa Jatikuwung, Kec.Jatipuro |
| **9** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SERINGIN | 295,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SERINGIN | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 500 M' | Desa. Puntukrejo, Kec.Ngargoyoso |
| **10** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PURWOREJO | 292,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PURWOREJO | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 500 M' | Desa. Jumapolo, Kec.Jumapolo |
| **11** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMANGGIS | 561,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMANGGIS | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M' | Desa. Ngadirejo, Kec.Mojogedang |
| **12** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SONO | 280,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SONO | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 500 M' | Desa. Kedawung, Kec. Jumapolo |
| **13** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEBON I | 469,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEBON I | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M' | Desa. Karangbangun, Kec.Jumapolo |
| **14** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.KEDUNGPELEM | 476,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.KEDUNGPELEM | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 700 M' | Desa. Popongan, Kec. Karanganyar |
| **15** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANGLE | 504,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. PANGLE | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M' | Desa Karangsari , Kecamatan Jatiyoso |
| **16** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MARGOYOSO | 528,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MARGOYOSO | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 700 M' | Desa Gemantar, Kecamatan Jumantono |
| **17** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KERTOMENGGALA | 260,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KERTOMENGGALA | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Bakalan, Kecamatan Jumapolo |
| **18** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANJARANSARI | 707,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. BANJARANSARI | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 5 bh, Saluran : 1000 M' | Desa Banjarharjo, Kecamatan Kebakkramat |
| **19** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KLANDON | 299,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KLANDON | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Kedawung, Kecamatan Jumapolo |
| **20** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANGGAL | 258,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. TANGGAL | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso |
| **21** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AWAR-AWAR | 275,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. AWAR-AWAR | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Genengan, Kecamatan Jumantono |
| **22** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SABUK JANUR | 277,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SABUK JANUR | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso |
| **23** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG TEGES | 285,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNG TEGES | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Giriwondo, Kecamatan Jumapolo |
| **24** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SETRO BANYU | 287,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SETRO BANYU | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Ganten, Kecamatan Kerjo |
| **25** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DENGOK | 481,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. DENGOK | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 500 M' | Desa Lempong, Kecamatan Jenawi |
| **26** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU | 539,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEGANDU | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 700 M' | Desa Gempolan, Kecamatan Kerjo |
| **27** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CARANG | 1,100,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. CARANG | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 1.200 M' | Desa Anggrasmanis, Kecamatan Jenawi |
| **28** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KASIHAN I | 261,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KASIHAN I | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Pereng, Kecamatan Mojogedang |
| **29** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI | 364,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KEDUNGMEDI | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 700 M' | Desa Pendem, Kecamatan Mojogedang |
| **30** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MAGAR | 580,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. MAGAR | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 3 bh, Saluran : 700 M' | Desa Wukirsawit, Kecamatan Jatiyoso |
| **31** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI | 257,500,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. WONOKETI | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Ngemplak, Kecamatan Karangpandan |
| **32** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KURYO | 427,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. KURYO | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Wonorejo, Kecamatan Jatiyoso |
| **33** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUPAN | 350,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SUPAN | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Jatiroyo, Kecamatan Jatipuro |
| **34** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GONDANG II | 273,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. GONDANG II | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M' | Desa Pablengan, Kecamatan Matesih |
| **35** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKRINCING | 291,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SEKRINCING | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 700 M' | Desa Nglebak, Kecamatan Tawangmangu |
| **36** | Perbaikan D.I Jati Ngarang,Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Jati Ngarang,Karanganyar | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar |
| **37** | Perbaikan D.I CEPER ,Kec.Kerjo | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I CEPER ,Kec.Kerjo | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Ganten, Kecamatan Kerjo |
| **38** | Perbaikan D.I Seposong Dusun Brangkal Desa Karangrejo Kec Kerjo | 100,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Seposong Dusun Brangkal Desa Karangrejo Kec Kerjo | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Karangrejo, Kec.Kerjo |
| **39** | Perbaikan D.I Tlobo Ledok-Banyak,Ds.Kadipiro,Kec.Jumapolo | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Tlobo Ledok-Banyak,Ds.Kadipiro,Kec.Jumapolo | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : - bh, Saluran : 500 M' | Desa Kadipiro, Kec.Jumapolo |
| **40** | Perbaikan D.I Kala Kembar-Kabangan,Ds.Kaliboto,Kec.Mojogedang | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Kala Kembar-Kabangan,Ds.Kaliboto,Kec.Mojogedang | Bendung : - bh, Bangunan Air : - bh, Saluran : 700 M' | Desa Kaliboto, Kecamatan Mojogedang |
| **41** | Perbaikan D.I KAKUM Ds.Genengan,Kec.Jumantono | 100,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I KAKUM Ds.Genengan,Kec.Jumantono | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Genengan, Kecamatan Jumantono |
| **42** | Perbaikan D.I PARAKAN,Kel.Bolong,Kec.Karanganyar | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I PARAKAN,Kel.Bolong,Kec.Karanganyar | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar |
| **43** | Perbaikan D.I SOKO Ds.Sukosari,Kec.Jumantono | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I SOKO Ds.Sukosari,Kec.Jumantono | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Sukosari, Kecamatan Jumantono |
| **44** | Perbaikan D.I SEMEDI, Desa karang Kec Karangpandan | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I SEMEDI, Desa karang Kec Karangpandan | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Karang Kec Karangpandan |
| **45** | Perbaikan D.I WETAN JETU,Kec.Karanganyar | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I WETAN JETU,Kec.Karanganyar | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar |
| **46** | Perbaikan D.I. GANDU Ds.Plosorejo,Kec.Matesih | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. GANDU Ds.Plosorejo,Kec.Matesih | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : - bh, Saluran : 500 M' | Desa Plosorejo, Kecamatan Matesih |
| **47** | Perbaikan D.I BRANGKAL Kal.Jantiharjo,Kec.Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I BRANGKAL Kal.Jantiharjo,Kec.Karanganyar | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Jantiharjo, Kecamatan Karanganyar |
| **48** | Perbaikan D.I Saluran Raya Delingan | 100,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Saluran Raya Delingan | Saluran : 500 M' | Desa Bejen, Kecamatan Karanganyar |
| **49** | Perbaikan D.I PENGKOL,Ds.Bangsri,Kec.Karangpandan | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I PENGKOL,Ds.Bangsri,Kec.Karangpandan | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Bangsri, Kecamatan Karangpandan |
| **50** | Perbaikan D.I MOJOSEWU,Kel.Bejen,Kec.Karanganyar | 110,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I MOJOSEWU,Kel.Bejen,Kec.Karanganyar | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : - bh, Saluran : 500 M' | Desa Bejen, Kec.Karanganyar |
| **51** | Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR | 700,000,000 | Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. SIMPAR | Bendung : 1 bh, Bangunan Air : 4 bh, Saluran : 700 M' | Desa Gantiwarno, Kec.Matesih |
| **52** | Perbaikan D.I Dukuh Desa Buran, Kec.Tasikmadu | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Dukuh Desa Buran, Kec.Tasikmadu | Saluran : 200 M' | Desa Buran, Kec.Tasikmadu |
| **53** | Perbaikan D.I KALONGAN, Pokoh Desa Ngijo Kec Tasikmadu | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I KALONGAN, Pokoh Desa Ngijo Kec Tasikmadu | Saluran : 300 M' | Desa Ngijo, Kec.Tasikmadu |
| **54** | Perbaikan D.I DIMORO Desa Karangpandan Kec Karangpandan | 195,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I DIMORO Desa Karangpandan Kec Karangpandan | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 500 M' | Desa Karangpandan, Kec. Karanganpandan |
| **55** | Perbaikan D.I. Brajan Desa baturan Kec Colomadu | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. Brajan Desa baturan Kec Colomadu | Saluran : 250 M' | Desa Baturan, Kecamatan Colomadu |
| **56** | Perbaikan D.I Segondang Desa Girimulyo Kec Ngargoyoso | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I Segondang Desa Girimulyo Kec Ngargoyoso | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Girimulyo Kec Ngargoyoso |
| **57** | Perbaikan D.I. Suren Desa Kemuning Kec Ngargoyoso | 150,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. Suren Desa Kemuning Kec Ngargoyoso | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 500 M' | Desa Kemuning Kec Ngargoyoso |
| **58** | Perbaikan D.I. Tiris Desa Kebak Kecamatan Jumantono | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. Tiris Desa Kebak Kecamatan Jumantono | Bendung : - bh, Bangunan Air : 1 bh, Saluran : 700 M' | Desa Kebak, Kecamatan Jumantono |
| **59** | Perbaikan D.I. Kotong Desa Sringin Kecamatan Jumantono | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. Kotong Desa Sringin Kecamatan Jumantono | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 600 M' | Desa Sringin Kecamatan Jumantono |
| **60** | Perbaikan D.I. Watu Kangsi Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso | 200,000,000 | Terlaksananya Perbaikan D.I. Watu Kangsi Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso | Bendung : - bh, Bangunan Air : 2 bh, Saluran : 750 M' | Desa Nglegok Kecamatan Ngargoyoso |
|  |  |  |  |  |  |
| **X** | ***Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah*** | **2,089,000,000** |  |  |  |
| **1** | Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan | 1,150,000,000 | Terlaksananya Fasilitasi Program Hibah Air Minum Perdesaan | 549 SR di 4 Desa/ Kelurahan. | Kab. Karanganyar |
| **2** | Biaya Operasional Hibah Sanitasi | 27,000,000 | Terlaksananya Biaya Operasional Hibah Sanitasi | 10 Desa sasaran | Kab. Karanganyar |
| **3** | Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS | 140,000,000 | Terlaksananya Biaya Kegiatan Fasilitator dan Operasional PAMSIMAS | 12 Desa sasaran | Kab. Karanganyar |
| **4** | Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS | 745,000,000 | Terlaksananya Pendampingan Program Reguler PAMSIMAS | 3 Desa/ Kelurahan. | Kab. Karanganyar |
| **5** | Pendampingan Program SANIMAS | 27,000,000 | Terlaksananya Pendampingan Program SANIMAS | 10 Desa sasaran | Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **XI** | ***Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh*** | **5,100,000,000** |  |  |  |
| **1** | Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Se Kabupaten Karanganyar | 5,100,000,000 | Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur UPT Se Kabupaten Karanganyar | 17 Kecamatan | Kabupaten Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **XII** | ***Program pembangunan infrastruktur perdesaan*** | **17,622,004,000** |  |  |  |
| **1** | Pengembangan Jaringan SPAM Desa Koripan Kecamatan Matesih | 200,902,000 | Terlaksananya Pengembangan Jaringan SPAM Desa Koripan Kecamatan Matesih | broncaptering pipa distribusi 2:1890 m sr=80 rumah | Desa Koripan Kecamatan Matesih |
| **2** | Pengembangan Jaringan SPAM Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi. | 187,811,000 | Terlaksananya Pengembangan Jaringan SPAM Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi. | pipa distribusi 1,5: 3000 m sr=60 rumah | Desa Sidomukti Kecamatan Jenawi. |
| **3** | Pengembangan Jaringan SPAM Desa Pojok Kecamatan Mojogedang. | 128,559,000 | Terlaksananya Pengembangan Jaringan SPAM Desa Pojok Kecamatan Mojogedang. | pipa distribusi 1,5: 1854 m sr=60 rumah | Desa Pojok Kecamatan Mojogedang. |
| **4** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Grumbulpring Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo. | 324,210,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Grumbulpring Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo. |
| **5** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat. | 324,210,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Desa Banjarharjo Kecamatan Kebakkramat |
| **6** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Teken Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat. | 332,910,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Teken Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1600 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Teken Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat. |
| **7** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Ngegoh Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat. | 324,210,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Ngegoh Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Ngegoh Desa Alastuwo Kecamatan Kebakkramat |
| **8** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Celengan Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu. | 324,210,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Celengan Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Celengan Desa Kaling Kecamatan Tasikmadu |
| **9** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu. | 334,042,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=100 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Desa Buran Kecamatan Tasikmadu. |
| **10** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten.. | 410,550,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten.. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 2000 m sr=150 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Songgorunggi Desa Dagen Kecamatan Jaten |
| **11** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo. | 333,657,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=100 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Desa Karangrejo Kecamatan Kerjo. |
| **12** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Sringin Kecamatan Jumantono. | 324,957,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Desa Sringin Kecamatan Jumantono. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=80 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Desa Sringin Kecamatan Jumantono. |
| **13** | Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Gedangan Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro. | 333,657,000 | Terlaksananya Pengembangan SPAM Kawasan rawan air di Dusun Gedangan Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro. | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1500 m sr=100 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Gedangan Desa Jatiroyo Kecamatan Jatipuro |
| **14** | Biaya Operasional Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017. | 150,000,000 | Terlaksananya Biaya Operasional Penunjang Kegiatan DAK Sanitasi Tahun 2017. |  | Kabupaten Karanganyar |
| **15** | Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Sidorejo Desa Ngadirejo Mojogedang | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Sidorejo Desa Ngadirejo Mojogedang | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Sidorejo Desa Ngadirejo Mojogedang |
| **16** | Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Tanjung Kelurahan Gedong Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Minum Modul SIPAS Dusun Tanjung Kelurahan Gedong Karanganyar | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Tanjung Kelurahan Gedong Karanganyar |
| **17** | Pembangunan Sumur SIPAS Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sumur SIPAS Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karanganyar | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dukuh Pojok Kelurahan Delingan Kecamatan Karangany |
| **18** | Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Pendek - Kertosono Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Pendek - Kertosono Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Pendek - Kertosono Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang |
| **19** | Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Bendo Desa Pojok Kecamatan Mojogedang | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Bendo Desa Pojok Kecamatan Mojogedang | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Bendo Desa Pojok Kecamatan Mojogedang |
| **20** | Pembangunan Jaringan Pipa Blimbing, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jaringan Pipa Blimbing, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu | pipa distribusi 2 : 2700 m | Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmangu |
| **21** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Ngamban Desa Rejosari Kec Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Ngamban Desa Rejosari Kec Gondangrejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dukuh Ngamban Desa Rejosari Kec Gondangrejo |
| **22** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jetis, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jetis, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Jetis, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu |
| **23** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Grogol, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Grogol, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Grogol, Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu |
| **24** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jomblang, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dusun Jomblang, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Jomblang, Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkra |
| **25** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Grenjeng RW 2, Desa Dayu Kec Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Grenjeng RW 2, Desa Dayu Kec Gondangrejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dukuh Grenjeng RW 2, Desa Dayu Kec Gondangrejo |
| **26** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Mojorejo Rw 6, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS Dukuh Mojorejo Rw 6, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dukuh Mojorejo Rw 6, Desa Plesungan, Kecamatan Gon |
| **27** | Pembangunan Talud dan Saluran Air Tawangmangu Rt 1 Rw 3 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud dan Saluran Air Tawangmangu Rt 1 Rw 3 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu | Sal. Drainase p: 150 m d : 50 cm | Rt 1 Rw 3 Kelurahan Tawangmangu Kecamatan Tawangmangu |
| **28** | Peningkatan Jalan (Hotmix) Jalan Sadewa Badranmulyo Lalung | 150,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan (Hotmix) Jalan Sadewa Badranmulyo Lalung | sensit p : 600 m l : 3 m | Jalan Sadewa Badranmulyo Lalung |
| **29** | Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Blimbing Desa Sewurejo Kec. Mojogedang | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sumur SIPAS Dusun Blimbing Desa Sewurejo Kec. Mojogedang | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Blimbing Desa Sewurejo Kec. Mojogedang |
| **30** | Penataan Drainase Lingkungan Bibis RW 12 Kel. Jungke | 150,000,000 | Terlaksananya Penataan Drainase Lingkungan Bibis RW 12 Kel. Jungke | sal drainase p : 230 m l: 50 m | Lingkungan Bibis RW 12 Kel. Jungke |
| **31** | Pembangunan Talud Jalan Sanggrahan - Kuncen, Kel Delingan | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Sanggrahan - Kuncen, Kel Delingan | talud p: 310 m t:1 m | Jalan Sanggrahan - Kuncen, Kel Delingan |
| **32** | Pembangunan Talud Penahan Jalan Jumok RT 02 RW 06 Kel. Delingan | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Jalan Jumok RT 02 RW 06 Kel. Delingan | talud p: 210 m t:1 m | Jumok RT 02 RW 06 Kel. Delingan |
| **33** | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat ( SPALD-T) Kabupaten Karanganyar. | 2,528,119,000 | Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat ( SPALD-T) Kabupaten Karanganyar. | 5 Paket | Kabupaten Karanganyar. |
| **34** | Pengadaan Sumur Dalam Jloko Kulon Desa Plosorejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sumur Dalam Jloko Kulon Desa Plosorejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Jloko Kulon Desa Plosorejo |
| **35** | Pengadaan Sumur Dalam Kedung Ngunut Desa Plosorejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sumur Dalam Kedung Ngunut Desa Plosorejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Kedung Ngunut Desa Plosorejo |
| **36** | Pembangunan Jembatan Dusun Badran Mulyo Kel. Lalung | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jembatan Dusun Badran Mulyo Kel. Lalung | jembatan p:5 m l :3m | Dusun Badran Mulyo Kel. Lalung |
| **37** | Peningkatan Jalan Tegalasri Rt 1 Rw 6 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Peningkatan Jalan Tegalasri Rt 1 Rw 6 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Tegalasri Rt 1 Rw 6 Kel. Bejen Kecamatan Kara |
| **38** | Pembangunan Saluran Air Pingu Rt 2 Rw 4 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran Air Pingu Rt 2 Rw 4 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | sal drainase p : 200 m d: 50 m | Rt 2 Rw 4 Kel. Tegalgede Kecamatan Karanganya |
| **39** | Pembangunan SIPAS Jatiarum, Banjarharjo, Kebakkramat | 350,000,000 | Terlaksananya Pembangunan SIPAS Jatiarum, Banjarharjo, Kebakkramat | Sumur dalam = 100 m pipa distribusi 2" = 1800 m sr=100 rumah bak 2 x 2,5x 1,75 | Jatiarum, Banjarharjo, Kebakkramat |
| **40** | Pembangnan Jalan Ahmad Dahlan Kauman Cangakan | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangnan Jalan Ahmad Dahlan Kauman Cangakan | sensit p:800m l:3m | Jalan Ahmad Dahlan Kauman Cangakan |
| **41** | Pembangunan Talud Jalan Mojosongo Plupuh (Kedunggong - Depel) | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Mojosongo Plupuh (Kedunggong - Depel) | talud p: 310 m t:1 m | Jalan Mojosongo Plupuh (Kedunggong - Depel) |
| **42** | Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Semaron Desa Matesih, Kec. Matesih | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Semaron Desa Matesih, Kec. Matesih | talud p: 310 m t:1 m | Semaron Desa Matesih, Kec. Matesih |
| **43** | Drainase Lingkungan Tolok Rt 3 Rw 10 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Drainase Lingkungan Tolok Rt 3 Rw 10 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | sal drainase p : 150 m d: 50 m | Tolok Rt 3 Rw 10 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Kar |
| **44** | Pembangunan Talud Jalan Dusun Cangkring Desa Matesih, Kec. Matesih | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Dusun Cangkring Desa Matesih, Kec. Matesih | talud p: 210 m t:1 m | Dusun Cangkring Desa Matesih, Kec. Matesih |
| **45** | saluran /Drainase Kerten Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya saluran /Drainase Kerten Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar | sal drainase p : 150 m d: 50 m | Kerten Kelurahan Jantiharjo Kecamatan Karanganyar |
| **46** | Pembangunan Talud Rt 1 Rw 15 Wonorejo Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Rt 1 Rw 15 Wonorejo Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | talud p: 265 m t:80m | Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar |
| **47** | Pengaspalan Jalan Dusun Tegalasri Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Dusun Tegalasri Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| **48** | Pengaspalan Jalan Lingkungan Plojoroto Tangkilan Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Plojoroto Tangkilan Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| **49** | Talud Penahan Jalan Gayamdompo Karan Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Talud Penahan Jalan Gayamdompo Karan Kecamatan Karanganyar | talud p: 235 m t:0,9m | Jalan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| **50** | Pengaspalan Jalan Panteng - karanganyar Tahap II | 150,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Panteng - karanganyar Tahap II | sensit p:400m l:3m | Jalan Panteng - karanganyar Tahap II |
| **51** | Pembangunan Talud Penahan Tanah makam Manggeh Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Penahan Tanah makam Manggeh Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | talud p: 212 m t:1m | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| **52** | Pembangunan Jalan Barat Bank Daerah Kab Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jalan Barat Bank Daerah Kab Karanganyar | paving luas : 600 m2 | Jalan Barat Bank Daerah Kab Karanganyar |
| **53** | Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Lalung Jagan Rw 7 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Lalung Jagan Rw 7 Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | talud p: 710 m t:0,6m | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| **54** | Pengaspalan Jalan Gaum-Gedang di Watuombo Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Gaum-Gedang di Watuombo Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu | sensit p:400m l:3m | Desa Gaum Kecamatan Tasikmadu |
| **55** | Pembangunan Talud Dukuh Titang Kel. Tegalgede | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Dukuh Titang Kel. Tegalgede | talud p: 350 m t:1,2m | Dukuh Titang Kel. Tegalgede |
| **56** | Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Sengon Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Sengon Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | talud p: 265 m t:0,8m | Kelurahan Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| **57** | Pembangunan Talud Jembatan Lingkungan Pulo Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jembatan Lingkungan Pulo Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar | talud p: 60 m t:0,8m | Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar |
| **58** | Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Klotok Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Klotok Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar | talud p: 210 m t:1m | Kelurahan Bolong Kecamatan Karanganyar |
| **59** | Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegalsari Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Tegalsari Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| **60** | Pembangunan Jalan Lingkungan Pomahan Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jalan Lingkungan Pomahan Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Lalung Kecamatan Karanganyar |
| **61** | Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Selokaton Rejosari, Kec. Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Puter Distrik Selokaton Rejosari, Kec. Gondangrejo | talud p 210 m t= 1 m | Selokaton Rejosari, Kec. Gondangrejo |
| **62** | Pembangunan Talud Rt 2 Rw 6 Geneng Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | 125,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Rt 2 Rw 6 Geneng Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar | talud p 260 m t= 80cm | Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar |
| **63** | Pembangunan Talud dan Pengecoran Jalan Lingkungan Sengon wetan Rt 2 & 3 Rw 08 Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud dan Pengecoran Jalan Lingkungan Sengon wetan Rt 2 & 3 Rw 08 Gayamdompo Kecamatan Karanganyar | talud p 210 m t= 1 m cor p:170 l:3m t:0,1 m | Gayamdompo Kecamatan Karanganyar |
| **64** | Pengaspalan Jalan RW 09 Banjarsari Kel. Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan RW 09 Banjarsari Kel. Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Banjarsari Kel. Tawangmangu |
| **65** | Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Lalung, Kec. Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Lalung, Kec. Karanganyar | talud p 400 m t= 0,5 m | Kelurahan Lalung, Kec. Karanganyar |
| **66** | Pengaspalan Jalan Jendral Sudirman RT 01-05 RW 4 Pondokrejo Kel. Lalung | 200,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Jendral Sudirman RT 01-05 RW 4 Pondokrejo Kel. Lalung | sensit p:400m l:3m | Pondokrejo Kel. Lalung |
| **67** | Pembangunan Talud Jalan Ngasem Kel. Gedong Kec. Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Ngasem Kel. Gedong Kec. Karanganyar | talud p 210 m t= 1 m | Kel. Gedong Kec. Karanganyar |
| **68** | Pembangunan Talud Jalan Pitikan Jungke Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Pitikan Jungke Karanganyar | talud p 450 m t= 0,9 m | Jungke Karanganyar |
| **69** | Penataan Drainase Lingkungan Tegalsari RT 4 RW 4 Kelurahan Lalung | 100,000,000 | Terlaksananya Penataan Drainase Lingkungan Tegalsari RT 4 RW 4 Kelurahan Lalung | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Tegalsari RT 4 RW 4 Kelurahan Lalung |
| **70** | Pengaspalan Jalan Lingkungan Bener RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Bener RT 03 RW 05 Kelurahan Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Tawangmangu |
| **71** | Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo Dayu, di Ngegot Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran Jalan Wonorejo Dayu, di Ngegot Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo |
| **72** | Pengaspalan Jalan Lingkungan Jungke Kelurahan Jungke Karanganyar | 150,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Lingkungan Jungke Kelurahan Jungke Karanganyar | sensit p:600m l:3m | Kelurahan Jungke Karanganyar |
| **73** | Pembangunan Saluran dan Trotoar Depan Kantor Kecamatan Jatipuro | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Saluran dan Trotoar Depan Kantor Kecamatan Jatipuro | sal drainase p: 300 m d:50 cm | Depan Kantor Kecamatan Jatipuro |
| **74** | Pembangunan Jaringan Pipa Dusun Maju Desa Jatiyoso Jatiyoso | 160,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jaringan Pipa Dusun Maju Desa Jatiyoso Jatiyoso | pipa distribusi p: 2900 m | Desa Jatiyoso Kec. Jatiyoso |
| **75** | Pembangunan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dukuh Jurug Blorong Jumantono | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Bersih dengan Modul Sipas di Dukuh Jurug Blorong Jumantono | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dukuh Jurug Blorong Jumantono |
| **76** | Penataan Drainase Lingkungan Tegalarum RT 03 RW 13 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Penataan Drainase Lingkungan Tegalarum RT 03 RW 13 Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Kelurahan Cangakan Kecamatan Karanganyar |
| **77** | Pembangunan Drainase Selatan Perum Korpri Popongan | 200,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Drainase Selatan Perum Korpri Popongan | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Perum Korpri Popongan |
| **78** | Pengecoran Jalan Kadipiro Asri RT 02 RW 09 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengecoran Jalan Kadipiro Asri RT 02 RW 09 Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar | cor p: 350 m l:3m t:0,1 m | Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar |
| **79** | Pengaspalan Jalan Ngledoksari RW 12 Kelurahan Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Ngledoksari RW 12 Kelurahan Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Kelurahan Tawangmangu |
| **80** | Penataan Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Lalung | 150,000,000 | Terlaksananya Penataan Drainase Lingkungan RW 04 Kelurahan Lalung | sal drainase p: 180 m d:40 cm | Kelurahan Lalung |
| **81** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Selorejo Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Selorejo Desa Wonorejo Kec. Gondangrejo |
| **82** | Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Manggis Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | 200,000,000 | Terlaksananya Pengadaan Sarana Air Bersih dengan Modul SIPAS di Dusun Manggis Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar | Sumur dalam = 100 m bak 2 x 2,5x 1,75 | Dusun Manggis Kelurahan Lalung Kec. Karanganyar |
| **83** | Pengaspalan Jalan Pingit RT. 01, 02 RW 09 Kel Bolong Kec Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Pingit RT. 01, 02 RW 09 Kel Bolong Kec Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kel Bolong Kec Karanganyar |
| **84** | Pembangunan Talud Jalan Rejosari RT 03 RW 05 Kel Gayamdompo Kec Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Talud Jalan Rejosari RT 03 RW 05 Kel Gayamdompo Kec Karanganyar | talud p : 210 m t= 1 m | Kel Gayamdompo Kec Karanganyar |
| **85** | Pengaspalan Jalan Nglurah RT 03, 04 dan 05 RW 10 dan RT 03 RW 11 Kel Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Nglurah RT 03, 04 dan 05 RW 10 dan RT 03 RW 11 Kel Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Kel Tawangmangu |
| **86** | Pengaspalan Jalan Putar Distrik Lingkungan Ngledoksari Kel Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan Putar Distrik Lingkungan Ngledoksari Kel Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Ngledoksari Kel Tawangmangu |
| **87** | Pengaspalan jalan Wonorejo RT 05 RW 15 Kel Bejen Kec Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan jalan Wonorejo RT 05 RW 15 Kel Bejen Kec Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kel Bejen Kec Karanganyar |
| **88** | Pembangunan Jalan Kadipiro RT 5 RW 10 Kel Bejen Kec Karanganyar | 100,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Jalan Kadipiro RT 5 RW 10 Kel Bejen Kec Karanganyar | sensit p:400m l:3m | Kel Bejen Kec Karanganyar |
| **89** | Rehab Gedung Balai Lingkungan Beji Kel Tawangmangu | 125,000,000 | Terlaksananya Rehab Gedung Balai Lingkungan Beji Kel Tawangmangu | gedung 8 x 12 m | Lingkungan Beji Kel Tawangmangu |
| **90** | Pengaspalan Jalan RW 07 Lingkungan Beji Kel Tawangmangu | 100,000,000 | Terlaksananya Pengaspalan Jalan RW 07 Lingkungan Beji Kel Tawangmangu | sensit p:400m l:3m | Lingkungan Beji Kel Tawangmangu |
| **91** | Pembangunan Sarana Air Minum Modul Sipas Desa Jatiwarno Kec Jumapolo | 150,000,000 | Terlaksananya Pembangunan Sarana Air Minum Modul Sipas Desa Jatiwarno Kec Jumapolo | pipa distribusi 2 ': 2700 m | Desa Jatiwarno Kec Jumapolo |
|  |  |  |  |  |  |
| **XIII** | ***Program Perencanaan Tata Ruang*** | **100,000,000** |  |  |  |
| **1** | Operasional Penataan Ruang dan Bina Teknik | 100,000,000 | Terlaksananya Operasional Penataan Ruang dan Bina Teknik | 12 bulan | Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **XIV** | ***Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah*** | **13,000,000** |  |  |  |
| **1** | Penyusunan standar satuan harga | 13,000,000 | Terlaksananya Penyusunan standar satuan harga | 1 laporan | DPUPR Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **XV** | ***Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan*** | **50,000,000** |  |  |  |
| **1** | Penyusunan Produk Hukum Non Perda | 50,000,000 | Terlaksananya Penyusunan Produk Hukum Non Perda | 1700 SK | DPUPR Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
| **XVI** | ***Program pengembangan data/informasi*** | **230,000,000** |  |  |  |
| **1** | Penyusunan Perencanaan Program | 200,000,000 | Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program | 1 laporan | DPUPR Kab. Karanganyar |
| **2** | Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 13,000,000 | Terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah | 1 laporan | DPUPR Kab. Karanganyar |
| **3** | Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN | 17,000,000 | Terlaksananya Penyusunan laporan e-Monitoring DAK dan APBN | 1 laporan | DPUPR Kab. Karanganyar |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG |  |  |
|  |  |  | KABUPATEN KARANGANYAR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | EDHY SRIYATNO,ST,MT |  |  |
|  |  |  | Pembina |  |  |
|  |  |  | NIP. 19600323 198703 1 007 |  |  |