|  | # PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ## BADAN KEUANGAN DAERAH ### Alamat : Jl. KH. Wahid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 Fax 6491366 Fax. (0271) 6491366 ### Website : ww.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id kode pos 57713 |
| --- | --- |

| SURAT PERINTAH KERJA (SPK) | SATUAN KERJA : Badan Keuangan Daerah Kab. Karanganyar |  |
| --- | --- | --- |
|  | NOMOR DAN TANGGAL SPK : 027/15/II/PPK/2023 Dan 13 Februari 2023 |  |
| Halaman ____ dari _____ |  |  |
| PAKET PEKERJAAN : Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor | NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : 005/59.2/II/2023 dan 2 Februari 2023 |  |
|  | NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : 027/62.2/II/2023 dan 3 Februari 2023 |  |
|  | SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkan dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini. |  |
| SUMBER DANA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, kode rekening 5.02.01.2.09.09 5.1.02.03.03.0001 |  |  |
| WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 92 (sembilan puluh dua) hari kalender sejak diterbitkannya SPK ini sampai tanggal 15 Mei 2023 |  |  |
| No.; Uraian Pekerjaan; Volume; Sat.; Analysa; Harga Satuan; Jumlah Harga; Harga Semua. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. A; PEKERJAAN PERSIAPAN. 1; Pengukuran dan pemasangan bouwplank; 7; m'; A.2.2.1.4.; 63.501,12; 444.507,84. 2; Pembersihan lapangan; 1; ls; Daftar harga; 797.000,00; 797.000,00. 3; Penyelenggaraan K3; 1; ls; Dihitung; 450.000,00; 450.000,00. JUMLAH A.; 1.691.507,84. B; PEKERJAAN POS SATPAM. I; PEKERJAAN TANAH. 1; Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m; 5,13; m3; A.1.5.1.1.; 75.336,00; 386.473,68. 2; Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah; 5,13; m3; A.1.5.1.15.; 54.992,00; 282.108,96. 3; Urug tanah padat (Tanah cadas); 2,45; m3; An. Dihitung; 90.758,40; 222.358,08. 4; Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug; 12,25; m3; A.1.5.1.10.; 258.758,40; 3.169.790,40. JUMLAH I.; 4.060.731,12. II; PEKERJAAN PASANGAN. 1; Memasang pondasi batu belah, campuran 1 PC : 8 PP; 3,42; m3; A.3.2.1.5.; 956.092,80; 3.269.837,38. 2; Membuat dinding bt. merah t: 1/2bata, camp 1PC:8PP; 56,17; m2; A.4.4.1.12.; 137.070,40; 7.699.244,37. 3; Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm; 7,5; m2; A.4.4.2.3.; 67.682,59; 507.619,43. 4; Memasang plesteran 1 PC : 8 PP, tebal 15 mm; 104,84; m2; A.4.4.2.8.; 62.887,19; 6.593.093,00. 5; Pemasangan 1 m2 Acian; 98,18; m2; A.4.4.2.27.; 37.324,00; 3.664.470,32. 6; Sponengan; 68; m'; Daftar harga; 15.000,00; 1.020.000,00. 7; Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture; 1,1475; m2; An. Dihitung; 346.425,64; 397.523,42. 8; Memasang dinding granit tile uk. (60x60) cm; 6,66; m2; An. Dihitung; 279.233,25; 1.859.693,45. 9; Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm; 14,2625; m2; An. Dihitung; 274.874,53; 3.920.397,98. 10; Memasang paving tb. 8 cm, K.250, polos; 7,875; m2; An. Dihitung; 205.099,20; 1.615.156,20. 11; Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan; 8,75; m2; An. Dihitung; 110.665,60; 968.324,00. 12; Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm.; 8,75; m2; A.4.5.1.7.; 56.125,76; 491.100,40. JUMLAH II.; 32.006.459,94. III; PEKERJAAN BETON. SLOOF. 1; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,4275; m3; A.4.1.1.5.; 1.154.157,93; 493.402,52. 2; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 78,679608; kg; A.4.1.1.17.; 15.722,54; 1.237.043,28. 3; Memasang bekisting untuk sloof; 5,7; m2; A.4.1.1.21.; 181.040,72; 1.031.932,10. KOLOM PRATIS 12/12. 4; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,4608; m3; A.4.1.1.5.; 1.156.157,93; 532.757,57. 5; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 104,8745933; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 1.858.644,17. 6; Memasang bekisting untuk kolom; 7,68; m2; A.4.1.1.22.; 311.016,16; 2.388.604,11. BETON LATIO 12/20. 7; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,282; m3; A.4.1.1.5.; 1.156.157,93; 326.036,54. 8; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 42,21584932; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 748.172,08. 9; Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai); 3,76; m2; Dihitung; 136.852,52; 514.565,48. BETON RINGBALK 12/25. 10; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,7125; m3; A.4.1.1.5.; 1.156.157,93; 823.762,53. 11; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 113,8980992; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 2.018.563,62. 12; Memasang bekisting; 9,5; m2; Dihitung; 179.040,72; 1.700.886,84. BETON PLAT MEJA PELAYANAN. 13; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,045; m3; A.4.1.1.5.; 1.156.157,93; 52.027,11. 14; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 2,95788; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 52.421,15. 15; Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai); 0,45; m2; Dihitung; 134.852,52; 60.683,63. BETON BALOK TALANG. 16; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,345; m3; A.4.1.1.5.; 1.156.157,93; 398.874,49. 17; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 55,15065856; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 977.409,75. 18; Memasang bekisting (asumsi bahan kayu 2 x pakai); 4,6; m2; Dihitung; 136.852,52; 629.521,59. BETON PLAT TALANG. 19; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,475; m3; A.4.1.1.5.; 1.151.157,93; 546.800,02. 20; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 46,8331; kg; A.4.1.1.17.; 15.722,54; 736.335,29. 21; Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat Beton Bangunan Gedung; 4,75; m2; A.4.1.1.24; 362.536,16; 1.722.046,76. BETON RABAT. 22; Pembuatan m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100); 2,45; m3; A.4.1.1.1.; 1.056.218,56; 2.587.735,47. JUMLAH III.; 21.438.226,09. IV; PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA. 1; Memasang kusen pintu/jendela alluminium 4"; 15,7; m'; A.4.2.1.24.; 149.981,54; 2.354.710,18. 2; Pemasangan 1 m2 Kaca Tebal 5 mm; 2,1; m2; A.4.6.2.17.; 174.046,43; 365.497,50. 3; Memasang pintu kaca rangka alluminium lengkap asesoris; 1,68; m2; A.4.2.1.26.; 973.628,91; 1.635.696,57. 4; Memasang jendela & boven kaca rangka aluminium lengkap asesoris; 2,52; m2; An. Dihitung; 933.776,91; 2.353.117,81. 5; Pemasangan 1 m2 Pintu Alluminium Strip lebar 8 cm; 1,47; m2; A.4.2.1.25; 839.257,25; 1.233.708,16. JUMLAH IV.; 7.942.730,22. V; PEKERJAAN ATAP, PLAFON DAN PARTISI. 1; Rangka atap baja ringan; 32,38975; m2; Daftar harga; 230.000,00; 7.449.642,50. 2; Pasang genteng glasur jatiwangi; 32,38975; m2; An. Dihitung; 145.858,16; 4.724.309,34. 3; Pasang genteng bubung glasur jatiwangi; 13,5; m'; An. Dihitung; 163.607,68; 2.208.703,68. 4; Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil; 32,38975; m2; A.4.5.2.44.; 38.988,32; 1.262.821,94. 5; Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 3,8 x3,8 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon dgn ramset; 30,975; m2; A.4.5.1.11.; 101.091,20; 3.131.299,92. 6; Memasang langit-langit gypsum board uk. (120x240), tb. 9 mm.; 30,975; m2; A.4.5.1.7.; 55.068,16; 1.705.736,26. 7; Memasang list plafond gypsum profil; 28,5; m'; An.Dihitung; 30.676,80; 874.288,80. 8; Memasang lisplank woodplank; 21,7; m'; An. Dihitung; 69.221,60; 1.502.108,72. Atap galvalum. 9; Memasang konstruksi besi hollow (kolom dan kuda); 87,775; kg; An. Dihitung; 24.771,60; 2.174.327,19. 10; Memasang gording besi hollow 4x4x1,7; 33,9; kg; An. Dihitung; 24.771,60; 839.757,24. 11; Pasang penutup atap galvalum berpasir; 14,4; 2,00; An. Dihitung; 104.935,84; 1.511.076,10. 12; Pengecatan bidang besi; 7,68; m2; An. Dihitung; 36.963,68; 283.881,06. Partisi GRC. 13; Memasang 1 m2 rangka partisi baja ringan; 9,075; m2; An. Dihitung; 113.680,00; 1.031.646,00. 14; Memasang partisi GRC ukuran ( 120 x 240 ) , tb. 5 mm.; 18,15; m2; A.4.5.1.7.; 56.125,76; 1.018.682,54. 15; Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior); 18,15; m2; A.4.7.1.10.; 22.501,63; 408.404,58. JUMLAH V.; 30.126.685,87. VI; PEKERJAAN LISTRIK. 1; Pemasangan 1 buah MCB; 1; ttk; A.6.1.1.1.; 428.976,00; 428.976,00. 2; Memasang instalasi titik lampu (kabel 2x1,5 mm) tanpa fitting; 4; ttk; An. Dihitung; 114.576,00; 458.304,00. 3; Memasang Instalasi titik saklar (kabel 2x1,5 mm); 2; ttk; An. Dihitung; 114.576,00; 229.152,00. 4; Memasang Instalasi titik stop kontak (kabel 3x2,5 mm); 2; ttk; An. Dihitung; 250.096,00; 500.192,00. 3; Memasang saklar ganda; 1; bh; An. Dihitung; 61.544,00; 61.544,00. 4; Memasang saklar tunggal; 1; bh; An. Dihitung; 46.176,00; 46.176,00. 5; Memasang stop kontak; 2; bh; An. Dihitung; 43.680,00; 87.360,00. 6; Memasang downlight ukuran 4"; 4; bh; An. Dihitung; 50.198,40; 200.793,60. 7; Memasang lampu LED 14 watt; 2; bh; An. Dihitung; 87.398,40; 174.796,80. 8; Memasang lampu LED 8 watt; 2; bh; An. Dihitung; 59.398,40; 118.796,80. JUMLAH VI.; 2.306.091,20. VII; PEKERJAAN SANITASI. 1; Pemasangan 1 Buah Closet Jongkok Porselen; 1; bh; A.5.1.1.2.; 578.592,00; 578.592,00. 2; Memasang pipa PVC tipe AW diameter 1/2"; 18; m'; A.5.1.1.25.; 23.962,40; 431.323,20. 3; Memasang pipa PVC tipe AW diameter 3"; 8; m'; A.5.1.1.31.; 102.966,70; 823.733,60. 4; Memasang pipa PVC tipe AW diameter 4"; 4; m'; A.5.1.1.32.; 161.660,48; 646.641,92. 5; Memasang kran diameter 1/2"atau 3/4", onda stainless; 1; bh; A.5.1.1.19.; 170.209,20; 170.209,20. 6; Memasang floor drain stainless; 1; bh; A.5.1.1.14.; 119.246,40; 119.246,40. JUMLAH VII.; 2.769.746,32. VIII; PEKERJAAN CAT DAN LAIN-LAIN. 1; Pengecatan 1m2 dinding baru (cat interior); 71,499; m2; A.4.7.1.10.; 22.501,63; 1.608.844,04. 2; Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior); 44,181; m2; A.4.7.1.10a.; 56.044,67; 2.476.109,57. 3; Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (lisplang); 5,425; m2; A.4.7.1.5.; 65.923,52; 357.635,10. 4; Waterprofing; 10,2; m2; Daftar harga; 50.000,00; 510.000,00. JUMLAH VIII.; 4.952.588,70. IX; PEKERJAAN SEPTICTANK DAN RESAPAN. 1; Penggalian 1 m3 Tanah Biasa sedalam s.d.1 m; 3; m3; A.1.5.1.1.; 77.336,00; 232.008,00. 2; Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah; 0,9; m3; A.1.5.1.15.; 54.992,00; 49.492,80. 3; Pemasangan buis beton 80cm; 6; bh; Daftar harga; 348.500,00; 2.091.000,00. 4; Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 3 PP, tebal 15 mm; 4; m2; A.4.4.2.3.; 67.682,59; 270.730,36. 5; Pemasangan 1 m2 Acian; 4; m2; A.4.4.2.27.; 37.324,00; 149.296,00. 6; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 0,314; m3; A.4.1.1.5.; 1.154.657,93; 362.562,59. 7; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 27,946; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 495.274,10. 8; Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug; 0,157; m3; A.1.5.1.10.; 260.758,40; 40.939,07. 9; Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu (Lokal); 0,6; m3; A.1.5.1.14.; 337.960,00; 202.776,00. 10; Memasang batu kosong ( anstamping ); 0,6; m3; A.3.2.1.9.; 571.589,76; 342.953,86. 11; Memasang lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan; 0,6; m2; A.1.5.1.13.; 114.609,60; 68.765,76. JUMLAH IX.; 4.305.798,54. C; PEKERJAAN PAGAR. 1; Pengecatan 1m2 dinding luar (cat exterior); 453,6; m2; A.4.7.1.10a.; 58.044,67; 26.329.062,31. 2; Pemasangan gerbang pintu masuk dan keluar lengkap asesoris; 21,6; m2; Daftar harga; 548.000,00; 11.836.800,00. 3; Huruf Acrilik+lampu t:30cm; 690; cm; Daftar harga; 22.000,00; 15.180.000,00. peninggian drop off. 4; Urug tanah padat (Tanah cadas); 4; m3; An. Dihitung; 92.758,40; 371.033,60. 5; Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'=14,5 Mpa (K175); 2; m3; A.4.1.1.5.; 1.158.157,93; 2.316.315,86. 6; Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir; 178; kg; A.4.1.1.17.; 17.722,54; 3.154.612,12. 7; Memasang lantai granit tile ( 60 x 60 ) cm, texture; 20; m2; An. Dihitung; 346.425,64; 6.928.512,80. JUMLAH C.; 66.116.336,69. JUMLAH (A+B+C); 177.716.902,53. PPN 11%; 19.548.859,28. JUMLAH TOTAL; 197.265.761,81. DIBULATKAN; 197.265.000,00. Keterangan : sudah termasuk perhitungan keuntungan dan pajak pajak, TERBILANG : seratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah |
| INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. |  |  |
| Yang Memberi Perintah : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR HARYO INDRADI, SE, M.Si NIP. 19661107 200604 1 002 |  | CV. SIGRA TEKNIK IKSAN NUR MUSTAQIM Direktur |
| SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK) |  |  |
| Syarat-syarat : a. Pekerjaan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Kantor Kabupaten Karanganyar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan/syarat dalam kontrak pengadaan, dokumen pemilihan dan petunjuk Pejabat Pembuat Komitmen. b. Pekerjaan harus dilaksanakan selama 92 (sembilan puluh dua) hari kalender terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) ini dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 15 Mei 2023; c. Apabila dalam waktu 92 (sembilan puluh dua) hari setelah diterbitkannya SPK ini penyedia barang belum menunjukkan adanya pelaksanaan kegiatan, maka Surat Perintah Kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; d. Pengiriman dan penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 15 Mei 2023 e. Pelaksanaan pembayaran dilakukan setelah barang/pekerjaan dikirim, diperiksa dan diterima dengan baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan serah terima barang/hasil pekerjaan di periksa secara administrasi oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Administrasi, serta diterima oleh Pengurus Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang; f. Apabila hingga batas waktu sebagaimana huruf (d) Surat Perintah Kerja ini penyedia barang belum dapat menyelesaikan pengiriman barang, maka akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari harga kontrak. g. Standar dan syarat umum pelaksanaan pengadaan ini dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;. |  |  |

TEMBUSAN  :

- Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Karanganyar;

- Kasub Bag Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Karanganyar;

- Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Badan Keuangan Daerah Kabupaten  Karanganyar.